附件1

	广元市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件重大变更项目表

	一、岩土工程勘察报告
	（一）设计文件在建筑规模、平面位置形状和尺寸、结构的抗震设防等级、结构体系、荷载取值、基础形式、基础埋深等方面的重大变更，造成原勘察报告不能满足要求时而进行的重新或补充勘察工作。
（二）施工验槽时发现基底主要持力层地层分布不均匀、地层划分有差错，岩土的物理力学性质指标、承载力特征值与原勘察报告不符时需要进行补充勘察。
（三）更改地质时代、地貌单元、重新划分岩土分层及建筑场地类别。
（四）修改或提供新的有关岩土层的物理力学指标和水文地质参数，修改抗浮设防水位，修改液化指数或登记，修改的下水对建筑材料的腐蚀性等级。
（五）复合地基、桩基工程现场试桩检验资料代替勘察报告直接作为施工图设计依据的。
（六）重新修改抗浮锚杆（桩）、地基处理等岩土工程设计。
（七）施工过程发现或因施工造成的不良地质作用影响场地稳定性进行的补充勘察。

	二、施工图设计文件
	（一）建筑专业
	1、改变设计内容及建筑标准。

2、改变建筑规模（建筑用地范围，建筑层数、层高、总高，地下室尺寸、停车位等）。
3、改变建筑使用性质和使用功能。
4、改变建筑外立面色彩、风格、造型等。
5、改变建筑平面形状和尺寸，改变建筑内部的主要功能空间布局。
6、改变建筑的墙体、装修、防水、节能材料，改变建筑的窗墙比、体型系数。
7、增加或减少楼梯数量、改变楼梯尺寸及形式，改变电梯的数量及规格。
8、改变防火分类、消防设施、防火分区、疏散通道等。
9、改变建筑节能保温设计形式和围护结构保温隔热材料。
10、改变无障碍设计，公共建筑减少或取消底层卫生间的。

	
	（二）结构专业
	1、改变使用功能和使用环境，设计荷载取值变化。
2、改变建筑结构的抗震设防烈度、设防分类类别或抗震等级。
3、改变建筑结构体系。
4、改变承重构件的布置和传力途径，主要荷载发生变化，改变砌体结构抗震墙的布置。
5、改变基础形式、基础埋置深度或 ±0.000标高；地基处理方式发生变化。
6、改变主要结构材料（如材料强度、配筋等）。
7、改变结构变形缝的设置。

	
	（三）给排水专业
	1、改变给水、排水系统或涉及环保、卫生、公共利益设施的。
2、改变消防系统或涉及人身、财产安全设施的。


	二、施工图设计文件
	（四）暖通专业
	1、改变通风、防排烟系统及设施。
2、改变集中供暖或空调及设施（需提供新的冷、热负荷计算书）。
3、改变建筑防火分区、防烟楼梯间位置、建筑加层、面积改变、层高改变、功能改变等。

	
	（五）电气专业
	1、改变用电负荷等级、一级配电电压及系统结线、系统容量、低压配电系统（一、二级）结线形式、改变电气接地地点及接地方式等。
2、改变防雷类别、雷电防护做法、接地形式等。
3、改变火灾自动报警保护对象级别、系统形式、联动控制、探测器选择、系统供电等。
4、改变户内配变电箱、发电机房、消防控制室位置。
5、改变电气线路敷设方式的。

	
	(六)市政给水、排水、燃气、道路、桥梁城市隧道、轨道交通等专业参照房屋建筑执行。
	

	
	（七）勘察报告发生重大变更后，涉及到施工图设计文件中各专业图纸引起上述变更的。
	

	三、二次设计（如配电室、电梯、玻璃幕墙、室外水泵房、网架、水池、门窗、雨篷及其他构件等的深化设计，以及民用建筑内部装修设计和与之配套的设计专业的设计），涉及工程建设强制性标准、地基基础和结构的安全性以及其他法律、法规、规章规定必须审查内容的变更。


附件2

房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计变更申请表

编号：
	建设单位
	

	项目名称
	
	资金

来源
	

	工程进度
	

	申请

变更原因
	

	变更内容
	

	各方责任主体意见
           
	勘察单位
	设计单位
	监理单位
	施工单位

	
	勘察

负责人：                 年 月 日
	设计

负责人：        年 月 日
	总监理

工程师：
        年 月 日
	项目

经理：
     年 月 日

	
	建设单位
意见
	项目负责人：                          年  月  日

	项目主管部门意见
	经办人：

年  月  日
	审核人：

年  月  日

	建设行政主管部门意见
	初审意见
	复核意见
	局领导意见

	
	经办人：

年  月  日
	年  月  日
	年  月  日


备注：1、申请表中变更原因情况说明文字较多时，可另文专题说明；2、各方责任主体均应签字并加盖执业印章；3、上述资料一式一份，第二、三款提交复印件同时提供原件核验。国家投资项目应同时报发改、财政、审计等部门审查备案。
附件3

勘察设计文件变更专家评审意见表

	申请单位
(个人)
	

	申请评审
项目变更概况
	

	评审会议地点
	
	评审会议时间
	

	专家评审
论证意见
（可增加附页）
	专家组成员签字              
年     月     日   


— 1 —


