文 本 目 录

前 言	1

第一章 广元市发展概况	3

一、 城乡基本情况	3

二、 相关行业发展情况	6

三、 相关规划研究	9

四、 散装水泥发展应用现状	11

第二章 广元市散装水泥发展研判	21

一、 近年来广元市散装水泥发展成果	21

二、 存在的主要问题	23

三、 散装水泥发展面临的主要机遇	27

四、 散装水泥发展展望	30

第三章 规划总则	32

一、 规划范围、期限和依据	32

二、 规划指导思想	34

三、 规划基本原则	34

第四章 规划技术指标	36

一、 发展重点	36

二、 规划总指标	39

三、 分年度规划目标	40

四、 各县（区）规划指标	43

第五章 分项规划	46

一、 散装水泥推广规划	46

二、 水泥生产企业散装水泥发展规划	47

三、 预拌混凝土发展规划	48

四、 预拌砂浆搅拌站布局规划	69

五、 农村散装水泥发展规划	72

第六章 规划保障措施	74

一、 禁现范围和禁现要求	74

二、 分期实施时序	76

三、 规划实施建议	76

四、 组织保障措施	77

- 前 言

发展散装水泥是节约资源、保护环境、促进经济增长方式转变的一项重要措施，是落实科学发展观、发展循环经济、建设资源节约型和环境友好型社会的重要组成部分，是经济发展和社会化大生产的客观要求，是水泥生产、流通、使用以及相关领域由粗放型向集约型转变的重大改革，是实现建筑工业化、提高建设工程质量的重要措施，不仅具有显著的经济效益，而且具有重要的环境效益和社会效益，也是发展广元生态城市的必然要求。

为推动全市散装水泥行业企业转型升级，根据《四川省散装水泥管理条例》（NO：SC122731）、《四川省人民政府办公厅关于推动四川建筑业高质量发展的实施意见》（川办发[2019]54号）以及《四川省散装水泥发展应用专项规划编制导则》（川建散水发[2020]153号），科学编制散装水泥发展应用专项规划，加快散装水泥推广和应用，促进散装水泥高质量发展，受广元市散装水泥事务中心委托，华诚博远工程技术集团有限公司承担《广元市散装水泥发展应用专项规划（2020—2025年）》的编制工作。

“十三五”期间,我市散装水泥实现快速发展,主要表现为水泥散装量和水泥散装率均有明显提高,预拌混凝土的使用得到明显的加强,预拌砂浆的规范工作有了明显成效,为贯彻落实国家有关加快散装水泥发展和应用政策文件,根据广元市国民经济和社会发展实际情况,结合广元市经济发展、固定资产投资、人民生活水平发展趋势，提出广元市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆“三位一体”的发展目标、工作重点以及保障措施，确保广元市散装水泥行业健康、快速、可持续发展，指导广元市行政区域内散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展应用和监督管理等工作。

- 广元市发展概况

- 城乡基本情况

- 地理位置与自然条件

- 地理位置

广元市位于四川省东北部，地理坐标在北纬31°31′至 32°56′，东经104°36′，至106°45′之间，北与甘肃省武都县、文县、陕西省宁强县、南郑县交界；南与南充市的南部县、阆中市为邻；西与绵阳市的平武县、江油市、梓潼县相连；东与巴中市的南江县、恩阳区接壤。幅员面积16314平方公里。

- 地形地貌及水系

广元市位于四川盆地与青藏高原之间的过渡地带，龙门山与大巴山南麓，为秦巴构造褶皱带。地势北高南低，海拔北部最高处为3837米,逐渐倾斜至南部最低352米，相对高差3485米。市域地貌明显分为北部中山区、中部河谷平坝区和南部低山区三大地貌单元。

广元市域江河均属长江水系。嘉陵江、白龙江、东河、清江河等分别从北部、西北部、东北部入境后汇入嘉陵江至重庆注入长江。

- 气候条件

广元市属亚热带湿润季风气候区。南部低山冬冷夏热，北部中山区冬寒夏凉，秋季降温迅速。年平均气温16.1℃，年平均降雨量1081毫米，日照1398.0小时，无霜期264.5天，四季分明，适宜生物繁殖生息，但自然灾害较严重，特别是旱、涝灾害频敏。风向为春夏多东北风，秋冬多西北风。

- 矿产资源

广元市已发现有矿产地480处，已查明资源储量的矿床377处，其中大型矿床6个，中型矿床39个，主要为耐火粘土、煤、熔剂灰岩、砂金、玻璃石英砂、硅灰台、晶质石墨、页岩等。其中煤17172.88万吨，黄金44802千克，天然气储量达3.73亿立方米以上。区域上集中分布于青川、旺苍、市中区、朝天、元坝五个县区。全市非金属矿产居多，有色金属矿产较少，主要为煤炭和砂金。

- 行政区划和人口

- 行政区

1985年经国务院批准成立地级市，辖利州、昭化、朝天3区和青川、旺苍、剑阁、苍溪4县，2019年下旬，机制改革后，全市共辖117个乡镇及街道办事处。

- 人口户数

2019年末全市户籍人口298.86万人。其中，女性145.65万人，男性153.22万人，分别占总人口的48.7%和51.3%；城镇人口76.41万人，乡村人口222.45万人，分别占总人口的25.6%和74.4%。年末全市常住人口267.5万人。其中，城镇人口126.26万人，乡村人口141.24万人。常住人口城镇化率47.20%，比上年提高1.57个百分点。人口出生率8.55‰，死亡率6.13‰，自然增长率2.42‰。如下表1-01

表1-01  2019年各区县常住人口统计表

（单位：万人）

| 地区 | 总人口（万人） | 常住人口（万人） | 城镇人口（万人） | 乡村人口 | 城镇化率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 利州区 | 49.19 | 55.8 | 41.07 | 14.73 | 73.60 | —— |
| 朝天区 | 20.09 | 19.1 | 7.21 | 11.89 | 37.75 | —— |
| 昭化区 | 23.10 | 18.7 | 8.33 | 10.37 | 44.55 | —— |
| 青川县 | 22.58 | 21.4 | 8.76 | 12.64 | 40.93 | —— |
| 剑阁县 | 64.83 | 49.6 | 20.14 | 29.46 | 40.60 | —— |
| 旺苍县 | 43.99 | 41.6 | 17.60 | 24 | 42.31 | —— |
| 苍溪县 | 75.09 | 61.3 | 23.15 | 38.15 | 37.77 | —— |
| 合计 | 298.86 | 267.5 | 126.26 | 141.24 | 47.2 | —— |

- 幅员面积

全市幅员面积16314平方公里。其中：利州区1538.53平方公里，为广元市的经济政治中心，朝天区1620平方公里，昭化区1434.71平方公里，青川县3216平方公里，旺苍县2987平方公里，剑阁县3204平方公里，苍溪县2330.19平方公里。

- 相关行业发展情况

- 广元市综合经济发展情况

2019年末全年地区生产总值（GDP）941.85亿元，按可比价格计算，比上年增长7.5%。其中，第一产业增加值153.01亿元，增长3.1%；第二产业增加值389.68亿元，增长8.2%；第三产业增加值399.16亿元，增长8.4%。一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为6.3%、52.1%、41.6%，分别拉动经济增长0.5、3.9、3.1个百分点。全年人均地区生产总值35262元，比上年增长7.2%。

三次产业结构由上年的16.6：40.9：42.5调整为16.2:41.4:42.4。第一产业增加值占GDP的比重比上年下降0.4个百分点；第二产业增加值比重比上年提高0.5个百分点，其中工业增加值比重提高0.6个百分点；第三产业增加值比重比上年下降0.1个百分点。

- 建筑业

2019年，全年全社会建筑业增加值98.75亿元，比上年增长5.9%。资质等级施工总承包和专业承包建筑业企业实现建筑业总产值262.57亿元，增长20.0%；房屋建筑施工面积1072.52万平方米，下降6.3%；房屋建筑竣工面积355.65万平方米，增长2.1%，其中住宅面积242.42万平方米，增长3.9%。

为贯彻落实国家、四川省政府决策部署，广元市人民政府于2017年启动发展装配式建筑相关工作，出台《广元市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见》（广府发〔2017〕24号）。发展装配式建筑是为了牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，按照适用、经济、安全、绿色、美观要求，推动建造方式创新的重要体现，是稳增长、促改革、调结构的重要手段，在全面推进生态文明建设、加快推进新型城镇化、特别是实现中国梦的进程中，意义重大。同时随着装配式建筑的发展，对广元市乃至全社会建材行业有着明显的影响，水泥行业的社会需求量明显下降，水泥行业的不足也逐渐暴露，因此，散装水行业的发展创新是非常必要的。

- 固定资产投资

全年全社会固定资产投资比上年增长12.7%。分产业看，第一产业投资下降7.5%；第二产业投资增长12.9%，其中工业投资增长14.8%；第三产业投资增长14.9%，其中基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）增长13.9%。分构成看，建安工程投资增长13.7%，设备工器具购置下降15.4%，其他费用增长24.0%。分主体看，民间投资增长3.1%，国有投资增长23.4%。

全年房地产开发投资88.04亿元，比上年增长3.7%。商品房施工面积1026.85万平方米，下降6.8%。商品房竣工面积45.93万平方米，下降71.4%。商品房销售面积223.95万平方米，增长4.7%。年末商品房待售面积69.60万平方米，比上年末下降37.4%。

如下图1-01

（单位：%）

- 市政工程

2019年广元市完成市政基础设施投资较大，全市新增建成区面积超过8平方公里，完成新区市政设施投资丰富。全市开工建设市政基础设施项目众多，由城建系统负责组织实施的项目有多个。完成维修砼路面超过2万平方米、沥青砼路面超过2.3万平方米。

- 公路交通

2019年末全市境内公路总里程19971公里。其中，等级公路15910公里，高速公路392公里，国省公路2021公里。全年公路客货运输周转量78.84亿吨公里，比上年增长8.5%。铁路运营里程503公里。其中：新改建农村公路2.67万公里，新增53个乡镇、1356个建制村通硬化路，基本实现乡乡通油路、村村通硬化路；新增通客车建制村3427个，整治破损路面9425公里，建成安全生命防护工程9700公里。

- 相关规划研究

- 自然保护区规划

我市现有各类自然保护地35个（不含亭子湖风景区、月坝湿地小区），涵盖我市四县三区，总面积为4254.04平方公里，占市域面积16314平方公里的26.08%，去除交叉重叠部分面积1141.86平方公里，实际面积为3112.18平方公里,其中各类自然保护区13个（国家级2个、省级6个、市州级4个、县区级1个，总面积约2040平方公里）、森林公园10个（国家级3个、省级5个、市州级2个，总面积约203.56平方公里）、湿地公园2个（均为国家级，总面积约5.02平方公里）、风景名胜区5个（国家级3个、省级2个，总面积约1564.62平方公里）、地质公园3个（国家级1个、省级2个，总面积为451.58平方公里）、自然与文化遗产地2个（国家级1个、省级1个，总面积为642.75平方公里。如图1-02

图1-02广元市自然保护区分布图

- 剑门蜀道风景名胜区总体规划

风景区规划面积 790.0 平方千米，地理坐标东经 106°06′—106°45′，北纬32°43′—31°27′。包含明月峡景区、昭化古城、剑门关、翠云廊、七曲山大庙景区、富乐山景区、江油关、窦圌山景区、白马关景区。风景区核心景区范围与一级保护区范围保持一致，总面积 43.2 平方千米，广元市景段包含：

- 明月峡景区：包含清风峡、明月峡、龙洞背和千佛崖四个片区；

- 昭化古城景区：包含天雄关、唐房湾古道、高庙铺古道和昭化古城四个片区；

- 剑门关景区：以志公寺古道和剑门关山体两个片区；

- 翠云廊景区：包含翠云廊、石洞沟、拦马墙、柳沟、垂泉、觉苑寺、武连七个片区。如图1-03

图1-03剑门蜀道风景名胜区规划总体

依据《风景名胜条例》，风景区禁入项目包括：

①禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；②禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；③禁止在景物或者设施上刻划、涂污；④禁止乱扔垃圾；⑤禁止在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。

预拌混凝土、砂浆搅拌站站址选址上因避开自然保护区、风景名胜区保护范围，避开人流聚集的场所，尽量将站点设置在下风、下水处，降低环境污染风险。

- 散装水泥发展应用现状

- 水泥企业发展现状

到目前为止，全市共有水泥生产企业5家；其中利州区1家，朝天区1家，旺苍县2家，剑阁县1家。详见下图1-04

2019年末，全市散装水泥供应量为421.804万吨，水泥总产量847.781万吨，水泥散装率49.754%。详见下表1-02

图1-04  市域水泥厂位置示意图

表1-02  水泥生产企业散装水泥现状统计表

（单位：万吨/年）

| 序号 | 县(区) | 企业名称 | 2019年散装水泥供应量 | 2019年水泥生产量 | 散装率% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旺苍县 | 旺苍川煤水泥有限责任公司 | 74.52 | 125.37 | 59.44 | 原卢家坝水泥厂 |
| 2 | 旺苍县 | 旺苍县匡山水泥有限公司 | 18.89 | 87.37 | 21.62 | —— |
| 3 | 剑阁县 | 四川川煤水泥股份有限责任公司 | 9.79 | 47.41 | 20.64 | 原广旺剑门水泥有限公司 |
| 4 | 朝天区 | 广元海螺水泥有限责任公司 | 250.41 | 466.32 | 53.70 | —— |
| 5 | 利州区 | 高力水泥实业有限公司 | 68.2 | 121.31 | 56.22 | —— |
|  | 合计 | 5个 | 421.80 | 847.78 | 49.75 | —— |

- 预拌混凝土发展现状

- 预拌混凝土搅拌站数量

2015～2020年，全市已建成并取得资质证书的预拌混凝土搅拌站从19家增加到38家，其中：利州区14家，昭化区3家，朝天区3家，苍溪县5家、旺苍县4家、青川县7家、剑阁县2家，全市4县3区均建有预拌混凝土搅拌站。

- 预拌混凝土产能和实际产量

预拌混凝土设计产能从1260万立方米/年增加到1690万立方米/年，增长1.52倍；实际产量从273.90增加到286.917万立方米/年，增加了4.8%。

2015～2019年，全市因发展预拌混凝土，共使用散装水泥373.93万吨，废弃物综合利用共119.86万吨。详见表1-03

表1-03  2015年—2019年预拌混凝土生产及废弃物综合利用表

（单位：万吨、万立方米、个）

| 年度 | 企业数量（个） | 设计生产能力 （万立方米） | 实际产量 （万立方米） | 散装水泥使用量（万吨） | 废弃物利用利用量（万吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 38 | 1690 | 286.92 | 83.36 | 20.64 |  |
| 2018 | 38 | 1710 | 243.91 | 73.15 | 17.32 | —— |
| 2017 | 23 | 1610 | 212.60 | 73.00 | 31.50 | —— |
| 2016 | 21 | 1300 | 223.00 | 75.00 | 24.00 | —— |
| 2015 | 19 | 1260 | 237.90 | 69.42 | 26.40 | —— |
| 合计 | —— | —— | 1205.23 | 373.93 | 119.86 | —— |

- 预拌混凝土物流装备现状

2019年末，预拌混凝土企业混凝土生产线达74条，设备齐全且满足预拌混凝土各种材料检测的试验室38个；预拌混凝土企业配有搅拌运输车343辆，混凝土泵车63辆，额定量3722立方米/h。

- 预拌混凝土使用覆盖区域

广元市城市规划区实现禁止现场搅拌混凝土，预拌混凝土的使用在中心城区范围实现了全覆盖，其他县城规划区全部使用预拌混凝土，县城以外有条件的镇乡集镇及农户建房使用预拌混凝土意识也在逐渐增强，由此可以看出预拌混凝土的优势在逐步得到社会的共识。

图1-05 市域预拌混凝土搅拌站现状分布示意图

表1-04  预拌混凝土搅拌站现状分布统计表

（单位：万立方米/年）

| 序号 | 县区 | 企业名称 | 站名 | 站址 | 2019年混凝土设计产能 | 2019年实际产量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 利州区 | 四川西南商品混凝土有限公司 | 利州河西站 | 利州区河西办事处 | 80 | 23.37 |
| 2 | 利州区 | 广元市天宇商品混凝土有限公司 | 利州河西站 | 利州区河西办事处 | 60 | 19.57 |
| 3 | 利州区 | 广元万龙商品混凝土有限公司 | 利州河西站 | 利州区河西办事处 | 80 | 17.07 |
| 4 | 利州区 | 广元汉远建材有限公司 | 利州河西站 | 利州区河西办事处 | 50 | 13.36 |
| 5 | 利州区 | 广元广大建材有限公司 | 利州大石站 | 广元市利州区大石镇 | 80 | 15.16 |
| 6 | 利州区 | 广元翰源建材有限公司 | 利州荣山站 | 广元市利州区荣山镇泉坝村五组 | 20 | 6.1 |
| 7 | 利州区 | 广元金力商品混凝土有限公司 | 利州赤化站 | 广元市利州区赤化镇石羊村6组 | 100 | 13.73 |
| 8 | 利州区 | 广元坤山矿业有限公司 | 利州宝轮站 | 广元市宝轮镇老林村 | 80 | 2020年投产 |
| 9 | 经开区 | 广元市唯中商品混凝土有限公司 | 经开袁家坝站 | 广元市经济开发区袁家坝办事处南陵村4组 | 100 | 18.67 |
| 10 | 经开区 | 广元万方商品混凝土有限公司 | 经开石龙站 | 广元市宝轮镇石龙村 | 60 | 11.4 |
| 11 | 经开区 | 广元城建商品混凝土有限公司 | 经开袁家坝站 | 广元市经济开发区袁家坝街道办事处 | 120 | 20.52 |
| 12 | 经开区 | 广元卓远商品混凝土有限公司（停产） | 经开石龙站 | 广元经济技术开发区石龙工业园 | 100 | 2.57 |

| 13 | 经开区 | 广元三瑞科技有限公司 | 经开石龙站 | 广元经济开发区石龙工业园 | 60 | 2020年投产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 经开区 | 广元伟瑞新型建材有限公司 | 经开区袁家坝站 | 广元经开区袁家坝工业园 | 60 | 2020年投产 |
| 15 | 昭化区 | 广元市同立商品混凝土有限公司 | 昭化鸭浮站 | 昭化区昭化镇鸭浮村5组 | 300 | 25.31 |
| 16 | 昭化区 | 广元市威元建材有限公司 | 昭化元坝站 | 昭化区元坝镇桂花村4组 | 20 | 10 |
| 17 | 昭化区 | 四川乐邦建材科技有限公司 | 昭化柳桥站 | 四川省广元市昭化区柳桥乡新胜村村民委员会 | 20 | 6.46 |
| 18 | 朝天区 | 广元德瑞混凝土有限责任公司 | 朝天清风站 | 朝天区朝天镇清风村6组 | 20 | 2.29 |
| 19 | 朝天区 | 广元源利商砼有限责任公司（停产搬迁至蒲家） | 朝天蒲家站 | 朝天区蒲家镇文溪村 | ---- | 新站建设中 |
| 20 | 朝天区 | 广元市磊力新型建材有限公司 | 朝天中子站 | 朝天区中子石材城 | 40 | 2020年投产 |
| 21 | 苍溪县 | 四川钧燕建材有限公司（原双宏） | 苍溪陵江站 | 苍溪县陵江镇金斗村4组 | ---- | 新站建设中 |
| 22 | 苍溪县 | 苍溪县骐良建材有限公司 | 苍溪古梁站 | 苍溪县陵江镇古梁村（天然气工业园区） | 20 | 14.13 |
| 23 | 苍溪县 | 四川君宜达建材有限公司 | 苍溪云峰站 | 苍溪县云峰镇石家坝村2组 | 80 | 23.42 |
| 24 | 苍溪县 | 四川省鑫大鑫混凝土有限公司 | 苍溪元坝站 | 苍溪县元坝镇天井村5组 | 80 | 6.53 |
| 25 | 苍溪县 | 四川苍溪西南商品混凝土有限公司 | 苍溪陵江站 | 苍溪县陵江镇文焕村8组 | 20 | 7.26 |
| 26 | 旺苍县 | 广元市快捷商品混凝土有限公司 | 旺苍嘉川站 | 旺苍县嘉川镇红旗村2组 | 60 | 6.89 |
| 27 | 旺苍县 | 旺苍县华川建材有限公司 | 旺苍嘉川站 | 旺苍县嘉川镇自来村4组 | 20 | 1.48 |
| 28 | 旺苍县 | 旺苍县新视界建设有限公司 | 旺苍嘉川站 | 旺苍县嘉川镇庆寨村4组 | 60 | 0.78 |
| 29 | 旺苍县 | 旺苍县龙强建材有限公司 | 旺苍黄洋站 | 旺苍县黄洋镇黄洋村 | 20 | 2.18 |
| 30 | 青川县 | 青川县聚力商品混凝土公司 | 青川竹园站 | 青川县竹园镇竹园村6组 | 20 | 2.41 |
| 31 | 青川县 | 青川县永固商砼有限公司 | 青川三锅站 | 青川县三锅镇东阳村七社 | 20 | 0.25 |
| 32 | 青川县 | 青川县长文混凝土有限公司 | 青川板桥站 | 青川县板桥乡毛坝村上坝组 | 20 | 1.33 |
| 33 | 青川县 | 青川县兴达混凝土有限公司 | 青川黄坪站 | 青川县黄坪乡建设村 | ---- | 停产 |
| 34 | 青川县 | 青川众合混凝土有限公司 | 青川白家站 | 青川县白家乡佛山村二组 | 20 | 5.53 |
| 35 | 青川县 | 青川县立昂混凝土有限公司 | 青川竹园站 | 青川县竹园镇竹园社区5组 | 20 | 2020年投产 |
| 36 | 青川县 | 青川县弘业混凝土有限公司 | 青川清溪站 | 青川县清溪镇 | 20 | 2020年投产 |
| 37 | 剑阁县 | 剑阁县恒立商品混凝土有限公司 | 剑阁下寺站 | 剑阁下寺镇剑门工业园区 | 20 | 6.95 |
| 38 | 剑阁县 | 剑阁县万欣商砼有限公司 | 剑阁城北站 | 剑阁县城北镇碑梁村四组 | 20 | 2.22 |
| 合计 |  | 38家企业 | 38个站 |  | 1690 | 286.92 |

- 预拌砂浆发展现状

- 预拌砂浆搅拌站数量

2019年末，全市预拌砂浆企业具有一定的规模，现有5家预拌砂浆企业，其中：预拌干混砂浆企业4家、湿拌砂浆1家，且5家企业全部在市中心城区。

- 预拌砂浆产能和实际产量

截止到2019年底，预拌砂浆设计产能100万吨/年，预拌砂浆实际产量13.02万吨，其中干混砂浆产量4.15万吨，湿拌砂浆产量相对2018年有较大提升，能很好的起到预拌干混砂浆的补充作用，2019年湿拌砂浆产量5.54万立方米。

- 预拌砂浆物流装备

2019年末，全市有干混砂浆运输车5辆，额定量186吨；干混砂浆移动筒仓72个，额定量2388吨；干混砂浆背罐车1辆，额定量5.05吨。

- 预拌砂浆使用覆盖地区

为加强对散装水泥的管理，坚持绿色发展，节约资源和能源，减少污染物排放，根据《四川省散装水泥管理条例》等法规、政策，结合广元市实际，以及《广元市人民政府关于禁止在市中心城区现场搅拌混凝土和砂浆的通告》（广府通[20105]号）等规定，禁止在市中心城区现场搅拌混凝土和砂浆，明确了广元市中心城区包括东坝街道、嘉陵街道、雪峰街道、南河街道、上西街道、万缘街道、河西街道、龙潭乡、白朝乡、金洞乡、宝轮镇、三堆镇、大石镇、荣山镇；经开区全域规划范围，预拌砂浆的使用在中心城区范围达到了全覆盖，同时已覆盖到其他县（区）城区、集镇和农村。

全市5家砂浆企业均位于主城区，且规模技术均已成熟，从实际产量来看，因市场需求不足，实际产量增长缓慢，已经形成较为严重的产能过剩现象。

图1-06  市域预拌砂浆站现状分布示意图

表1-05  市域预拌砂浆站现状分布统计表

（单位：万吨）

| 序号 | 县(区) | 企业名称 | 站址 | 预拌砂浆设计产能 | 2019年实际产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 利州区 | 广元市龙德预拌砂浆有限公司 | 广元市经济开发区盘龙镇西南村3组 | 20 | 3.60 | 干/湿砂浆企业：干混砂浆（1.391），湿拌砂浆（0.901） |
| 2 | 利州区 | 四川西南商品混凝土有限公司（原广元市川煤水泥建材有限公司） | 利州区回龙河街办群心村3组 | 20 | 4.15 | 干混砂浆、混凝土企业 |
| 3 | 利州区 | 广元市万方预拌砂浆有限公司 | 利州区石龙街办白龙村 | 20 | 停产 | 干混砂浆、混凝土企业 |
| 4 | 利州区 | 广元市宇重建材有限公司 | 利州区石龙街办肖家村4组 | 20 | 停产 | 干混砂浆企业 |
| 5 | 利州区 | 广元市三瑞建材有限公司 | 广元市经济开发区石龙街办白龙社区52号 | 20 | 5.27 | 湿拌砂浆企业 |
|  | 合计 | 5个 | —— | 100 | 13.02 | —— |

表1-06  2015年—2019年预拌砂浆生产企业、产量及废弃物综合利用表

（单位：万立方米、万吨）

| 年度 | 企业数量（个） | 设计产能 | 干混砂浆实际产量（万吨） | 湿拌砂浆实际产量 （万立方米） | 散装水泥使用量（万吨） | 废弃物综合利用量（万吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 5 | 100 | 4.15 | 5.54 | 1.83 | —— | --- |
| 2018 | 5 | 100 | 3.67 | 1.55 | 0.84 | —— | --- |
| 2017 | 5 | 145 | 5.70 | 0.70 | 1.77 | —— | —— |
| 2016 | 5 | 145 | 5.61 | 0.79 | 2.05 | —— | —— |
| 2015 | 5 | 160 | 11.33 | 1.65 | 2.76 | —— | —— |
| 合计 | —— | —— | 30.46 | 10.23 | 9.25 | --- | —— |

- 农村散装水泥发展现状

全市农村散装水泥发展欠缺，预拌混凝土还未进入乡村，应增加引导农村建材市场向绿色消费升级，将有力促进农村散装水泥健康发展。截止2019年底，全市暂无农村散装水泥销售点。

- 广元市散装水泥发展研判

- 近年来广元市散装水泥发展成果

- 散装水泥量持续快速增长

近年来，我市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆“三位一体”得到了快速发展，推动了散装水泥大幅度增长，散装水泥推广量从2015年的380.93万吨发展到2019年的421.804万吨，年均增加10.22万吨，水泥散装率由2015年末的43%到2019年末，提高到49.754%，年均提高1.69个百分点。

- 设施设备能力逐步增强

由于坚持科技进步，走自主创新和引进推广相结合的道路，以及通过散装水泥专项资金的投入，带动、吸引了大量的社会资金投入发展散装水泥事业，散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆设施设备综合配套能力有了较大提高。

- 政策法规更加完善

继国家、省相继出台发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的政策法规后，我市加快了散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆行业的发展步伐，相继出台了《广元市人民政府关于禁止在市中心现场搅拌混凝土和砂浆的通告》（广府通[2010]5号）等规范性文件，一系列办法和措施的科学制订和实施，使各部门间形成监管合力，为我市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的发展提供了有利的政策保障。2011年11月成立了广元市散装水泥推广发展协会，协会在发挥服务、协调、行业自律方面起到了重要的作用。市散水办坚持散装水泥执法巡查制度，巡查率达100%。近年来，全市共查处违反散装水泥有关规定的案件多起，违规处罚率达100%。

- 节能减排成效显著

2015—2019年，全市累计推广使用散装水泥1994.458万吨，节约标准煤34.26万吨，减少二氧化碳排放67.14万吨，减少二氧化硫排放0.05万吨，减少粉尘排放14.99万吨，对全市节能减排产生了较大的生态效益。

- 以点带面扩大农村使用散装水泥覆盖面

为扩大散装水泥在农村市场的占有率，应积极争取相关部门的理解、支持，从政策和资金方面给予扶持。通过各县区在农村推广使用散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆等方式扩大散装水泥的销售和使用，扩大农村使用散装水泥的覆盖面。

- 存在的主要问题

- 水泥价格上涨迅猛

由于散装水泥的价格上涨，价格传导效应导致行业生产成本增加，推高了预拌混凝土和预拌砂浆市场价格，影响散装水泥行业健康发展。

- 农村散装水泥发展缓慢

首先经过几年的发展，我市部分县区“依法兴散”意识不强的现象依然存在，由于政策法规有待完善，在执法时还存在一定的局限性；其次是存在办事机构和人员不足，政策配套不够健全，网点空缺；再次是市域内交通、水利建设项目未能按规定积极主动使用散装水泥或预拌混凝土等情况普遍。

- 产品生产和销售的市场问题突显

首先是近年来房地产市场由超快速增长到回归理性，造成预拌混凝土企业盲目跟风投资后带来产能严重过剩。预拌混凝土需求量失衡，形成买方市场，引发企业之间大打价格战，导致建设工程质量难以保证，影响预拌混凝土市场的健康发展。2018年末，我市混凝土年生产能力已达1710万立方米，生产能力大大超出实际需求量的7.01倍，全市预拌混凝土产能利用率提升缓慢，企业的巨额投资无法得到合理回报，容易引发诸多社会问题。

- 预拌混凝土搅拌站布局不合理

2015年至2019年，全市新增混凝土搅拌站19家，截至2019年底，全市38个预拌混凝土搅拌站，主要分布在主城区和县城区域，集镇区域预拌混凝土站分布不足，不能有效的向农村供应预拌混凝土，影响农村推广散装水泥。预拌混凝土搅拌站数量和产能发展较快，将进一步影响全市预拌混凝土产能利用率。

各县均已规定集镇规划区内禁止现场自拌混凝土，但有资质的预拌混凝土站服务半径还不能全部覆盖，有的集镇需新增预拌混凝土站，才能满足集镇规划区全面禁止自拌混凝土的要求。

- 预拌混凝土行业存在的问题

- 预拌混凝土在全市除城区外的普及率不高，地区差异大

除中心城区以外县区，城区未全面禁止现场搅拌混凝土、砂浆，农村因道路等级和质量达不到混凝土运输车通行要求，使农村使用预拌混凝土受到了限制。另一方面是农村房屋间距小，缺少使用散装水泥及预拌混凝土的良好环境；再加上农村用户的观念滞后，对使用散装水泥和预拌混凝土等新型建材还有一定抵触情绪，导致在推广方面存在困难。

- 预拌混凝土搅拌站设备设计产能提升迅速，产能利用率提升缓慢，存在严重的产能过剩

随着装配式建筑等新型绿色建材进入市场，我市预拌混凝土、预拌砂浆市场需求量受到到了较大的影响，现有的混凝土搅拌站已处于极限饱和状态，若盲目的再建将会造成恶性循环，在目前处于僧多粥少的状态，引发企业之间大打价格战，造成市场不良竞争。预拌混凝土产销量按比例仅达到设计产能的17%左右，设备设计产能存在严重浪费。

- 预拌混凝土企业欠款严重

根据市场调研和预拌混凝土企业反馈情况，市区预拌混凝土、预拌砂浆企业2019年度向国家交税远超过6000万元；各施工单位和开发企业欠款严重，2019年底预拌混凝土企业欠款总数达 8亿元左右，严重影响企业的正常运转。

- 预拌混凝土生产及泵送技术水平不高

我市搅拌站的整体技术含量较国外和国内发达水平相比还较低，搅拌站生产管理还不科学，技术水平相差甚大。

发达国家的混凝土平均强度等级已达到40～50MPa，大量应用了C60、C80混凝土，最高已达到200MPa，而我国混凝土平均强度仍以C30为主，C80～C100的混凝土虽已研制成功，但目前还只在少量的重点工程或重要部位进行应用，距离实际工程的大量应用尚需一段时间。

预拌混凝土的泵送技术相对落后，全国发展也不均衡。上海金茂大厦一次泵送高度已达到382.5 米，广州电视塔一次泵送达到400多米，而我市的最大泵送高度只有65米，今后应重视混凝土泵送技术的运用研究。

- 预拌混凝土搅拌站环保性能不高

我市的预拌混凝土企业在防治粉尘、噪声和处理污水等环保方面有待升级。

- 预拌砂浆行业存在的问题

- 我市预拌砂浆企业产能严重过剩，砂浆搅拌站分布不均，全部集中在中心城区

预拌砂浆企业干湿并举，2019年设计产能达100万吨，市场需求不足，实际产量才13.02万吨，产销量按比例仅达到设计产能的13.02%左右，虽然相比2018年有所提高，但设备设计产能任然存在严重浪费，广元市中心城区之外的县（区）城区还没有达到全覆盖。

- 砂浆使用中机械化程度不高

施工现场砌筑抹灰工序以人工操作为主，未广泛采用机械化喷涂等新技术，施工效率较低，影响预拌砂浆使用的推广。

- 高强度混凝土和特种砂浆品种少应用范围小

高强度混凝土和特种砂浆的市场认知度和接受度还处于初级阶段，建设项目中尚未普遍应用，推广方面有待强化政策引导。

- 散装水泥发展面临的主要机遇

- 散装水泥发展和应用步入法治化轨道

《中华人民共和国节约能源法》（(2018修正)）、《循环经济促进法》（2018修正）等一系列法律法规为推进散装水泥发展提供了强有力的支持，《四川省散装水泥管理条例》（第84号）于2017年6月1日起施行，标志着我省散装水泥发展和应用步入法治化轨道，四川省行政区域内散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和混凝土预制构件的生产、销售、运输、使用及监督管理将有法可依。

- 乡村振兴战略为农村推广散装水泥提供机遇

近年来，在乡村振兴战略的推动下，我市农村生活条件提高到了一个新的阶段，道路交通等基础设施完善，农村也逐渐进入快速发展阶段，随着《乡村道路工程技术规范》（GB/T51224-2017）的实施，乡村等级道路覆盖面的扩大，道路质量的提高，小型混凝土运输车辆的推广，预拌混凝土在农村的推广应用已具备良好条件，为农村发展散装水泥提供了良好机遇。

- 生态文明建设的机遇

- 2013年，中央新型城镇化会议提出“要坚持生态文明，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，尽可能减少对自然的干扰和损害，节约集约利用土地、水、能源等资源”，为我市散装水泥事业发展创造了更有利的社会环境和政策环境，2015年4月25日，国务院发布了《关于加快推进生态文明建设的意见》，把坚持绿色发展、循环发展、低碳发展作为生态文明建设的基本途径，经济社会发展必须建立在资源环境高效循环利用、生态环境受到严格保护的基础上，并与生态文明建设相协调，形成节约资源和保护环境的空间格局。习近平总书记说“宁要绿水青山，不要金山银山”，生动形象表达了我们党和政府大力推动生态文明建设的鲜明态度和坚定决心。散装水泥推广应用是生态文明建设的抓手，生态文明建设无疑将为散装水泥发展应用带来机遇。

- 大气环境保护事关人民群众根本利益，事关实现中华民族伟大复兴的中国梦。当前，大气污染形势严峻，国家出台了最严的《环保法》，制定了《大气污染防治行动计划》，推广散装水泥、施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆是减少施工扬尘的主要措施。据测算，造成大气污染主要来源，燃煤类排第一，占比18-28%；机动车排第二，占比16-24%；工业类排第三，占比15-22%；扬尘类排第四，占比10-20%。每推广1万吨散装水泥可减少粉尘排放100.5吨，减少C02排放450吨，减少S02排放0.33吨，可见，散装水泥的推广，将很大程度的减少扬尘对大气的污染。

- 全面深化改革的引导

- 自十八届三中全会提出“全面改革、经济转型、产业升级”以来，我省散装水泥业产业逐渐升级、技术逐渐更新，为缓解行业产能过剩等提供了有利的政策支持。

- 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出“推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设，形成全方位开放新格局”。西部省区市是“一带一路”的主要参与者和最大受益者，广元要做四川排头兵，必须要加快交通等基础设施建设，构建丝绸之路战略资源综合运输体系，大量的基础设施建设为散装水泥市场打开了新的需求空间。

- 新型城镇化的带动

- 《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号）明确提出，“城市基础设施是城市正常运行和健康发展的物质基础，对于改善人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率、稳步推进新型城镇化、确保2020年全面建成小康社会具有重要作用，当前，我国城市基础设施仍存在总量不足、标准不高、运行管理粗放等问题，加强城市基础设施建设，有利于推动经济结构调整和发展方式转变，拉动投资和消费增长，扩大就业，促进节能减排”，也为我市散装水泥推广提供了潜在的需求空间。

- 国家新型城镇化工作提出“一融两新”的部署，即开展农民工融入城镇、新生中小城市培育、新型城市建设，建设新型城市对绿色环保、可持续发展和低碳生态等方面工作提出更高的要求，即促进了水泥散装率的提高，也倒逼生产、运输等技术更新，实现产业升级。

- 散装水泥发展展望

- 散装水泥发展多元化

商务部制定了“散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆”三位一体发展战略，采取多元化多领域发展策略。积极扶持预拌混凝土和预拌砂浆向集镇和农村发展，扩大使用范围，有效促进农村推散，践行国家乡村振兴战略。把装配式建筑作为拓展散装水泥事业发展的又一新领域。

- 混凝土产品趋于功能化、特色化发展

混凝土产品从过去的普通量大的C30及以下强度等级的混凝土向功能混凝土、精细化产品转变，如装饰混凝土、轻质泡沫混凝土、透水混凝土、清水混凝土等。综合利用废弃物生产混凝土、微粉、超细粉替代胶凝材料生产混凝土，实现原材料的多元化和高品质化。

- 混凝土产品市场向多极化转变

预拌混凝土销售市场由过去相对单一的房地产需求向基础设施建设、农村建设和装配式建筑部件生产企业多极化转变。未来桥梁、铁路、公路、水电建设将是预拌混凝土大展身手的战场。

- 智能型搅拌站应运而生

借助于互联网的飞速发展，预拌混凝土企业开发了“智能节约型搅拌站运行系统”。“智能节约型搅拌站运行系统”利用互联网、工控技术、ERP系统、磅房无人值守系统、数字化全过程质量监控系统、手机APP等手段将企业生产运行全过程联通起来，减少人员干预和操作，实现过程自动化和智能化。通过GPS监控系统实现运输过程的远程实时监控。

- 规划总则

- 规划范围、期限和依据

- 规划范围

规划范围为广元市行政辖区，包含所属县（区），具体为利州区、昭化区、朝天区、青川县、旺苍县、剑阁县和苍溪县。

图3-01  广元市行政区划示意图

- 规划期限

本规划期限为5年（2020～2025年），覆盖“十三五”国民经济和社会发展五年规划。

- 规划依据

- 国家有关法律、法规和政策：

- 《中华人民共和国循环经济促进法》（中华人民共和国主席令第四号）；

- 《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见》（发展改革委　工业和信息化部等）；

- 《商务部办公厅关于加快农村推广散装水泥的指导意见》（商改发〔2006〕65号）；

- 四川省有关发展散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的法规和政策文件：

- 《四川省散装水泥管理条例》（四川省人大会常务委员会公告第84号；

- 《四川省散装水泥发展应用专项规划编制导则》（川建散水〔2020〕153号）。

- 《四川省人民政府办公厅关于推动四川建筑业高质量发展的实施意见》川办发〔2019〕54号

- 省级和本行政区域的国民经济和社会发展规划、城乡规划、土地利用规划和环境保护等。

- 规划指导思想

为贯彻国家绿色发展的方针政策，规划和指导预拌混凝土、预拌砂浆搅拌站的绿色环保规划建设、生产管理和考核评价，提高绿色生态文明建设水平，推进预拌混凝土、预拌砂浆高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态；坚持以提高发展质量和效益为中心，节约资源、节能减排、保护环境、发展循环经济，建设节约型社会；坚持以散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆“三位一体”为抓手，提高水泥散装率，扩大农村推散覆盖面，科学引导行政主管部门规范行业管理，优化产业布局，引导过剩产能合理分布，指导产业健康发展的行动指南，坚持依法兴散，依法治散，以提高水泥散装率为中心，在巩固城区禁现成果的基础上，推进农村推散覆盖面。

- 规划基本原则

- 坚持合理布局、规范发展”的原则

坚持因地制宜，节约资源和能源，降低物流成本，科学合理布局预拌混凝土与预拌砂浆站点。

- 坚持绿色发展原则

坚持节约资源、能源，实施清洁生产，高质量发展，无粉尘污染、低噪音生产、废弃物零排放生产，减少环境污染。

- 坚持扶优扶强原则

执行国家产业政策，优先鼓励支持上规模、上水平的企业提高散装水泥供应、流通、使用能力。加强对预拌砂浆生产线和农村推散扶持力度。

- 坚持优化产能原则

科分析行业发展现状、发展环境和市场需求，避免产能过剩和生态集约，引导过剩产能向农村和新区转移。

- 坚持技术创新原则

支持散装水泥技术、装备的研发，推进散装水泥设备的标准化、系统化、通用化，更新、改造和淘汰落后的设施设备。

- 坚持依法治散原则

贯彻执行《四川省散装水泥管理条例》，进一步完善行业内部约束体系，坚持政府引导、市场主导的原则，通过主管部门行政执法，实现依法兴散的目标。

- 规划技术指标

- 发展重点

- 依法兴散，营造行业发展绿色环境、高效发展、高质量发展

贯彻国家绿色发展的方针政策，规范和指导预拌混凝土、预拌砂浆搅拌站的绿色环保建设、生产管理和考核评价，提高绿色生态文明建设水平，推进预拌混凝土，预拌砂浆高质量发展。

遵循以人为本、因地制宜和保护生态环境的绿色发展指导思想，按照以无粉尘、低噪音生产、废弃物零排放的绿色环保标准及绿色建材要求，进行设计、建设、生产和管理新建、改建和扩建的预拌混凝土、预拌砂浆搅拌站。

进一步扩大“禁现”范围，条件尚不成熟的要巩固“禁现”成果，各县区依法划定“禁现”区域；强化日常巡查，各县区对城市建成区范围内新开工项目的巡查率要达到100%，配合执法部门对违规行为的处罚率达到100%；深化信用体系建设，将《四川省散装水泥管理条例》中违法违规行为列入不良行为。

- 持续推进绿色生产，提升行业绿色指数

一是深入推进在线监测体系建设。按照《四川省住房和城乡建设厅关于在全省预拌混凝土、预拌砂浆搅拌站建立扬尘噪声在线监测体系的通知》要求，力争2020年底全省预拌混凝土、预拌砂浆搅拌站扬尘噪声在线监测系统安装率达到100%，远程视频监控系统安装率达到100%。

二是持续推进绿色环保搅拌站建设。按照《四川省散装水泥管理条例》“无粉尘污染、低噪音生产、废弃物零排放”及《四川省绿色环保搅拌站建设、管理及评价标准》要求，指导行业内企业做好绿色生产，加快推进各地既有预拌混凝土和预拌砂浆企业收尘、除尘、降噪，污水、废料处理设施的提档升级，引导新建预混凝土和预拌砂浆搅拌站建设成为绿色环保标杆站。

三是开展绿色环保搅拌站星级评价，引导企业开展绿色环保搅拌站创建和自评工作，

绿色环保搅拌站考核评价标识等级划分为：一星、二星、三星。评分标准详见下表4-01

表4-01  绿色环保搅拌站的考核评价和分值

| 星级 | 项目及分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 评分总分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 站区布局 | 设备设施 | 环境建设 | 质量监控 | 原材料采集 | 再生资源利用 | 安全 | 维护 | 管理 |  |
|  | 15 | 15 | 12 | 20 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 100 |
| 一星级☆ | ≥9 | ≥9 | ≥7 | ≥12 | ≥5 | ≥5 | ≥4 | ≥4 | ≥5 | ≥60 |
| 二星级☆☆ | ≥11 | ≥11 | ≥8 | ≥15 | ≥6 | ≥6 | ≥5 | ≥5 | ≥8 | ≥75 |
| 三星级☆☆☆ | ≥13 | ≥12 | ≥10 | ≥17 | ≥7 | ≥7 | ≥5 | ≥5 | ≥9 | ≥85 |

四是提升废弃物综合利用水平，切实做到“废弃物零排放”。引导技术成熟企业对区域内固体废弃物开展集中统一利用，总结推广废弃混凝土砂石分离、回收利用等新技术、新装备、新工艺，提高废弃物附加值，保护自然环境。

- 推动产业结构调整

鼓励引导我市龙头企业多元化发展，整合资源要素，大力发展装配式建筑部品部件和地下管廊预制构件生产，延伸产业链，推动形成机制骨科及再生骨料产业、混凝土预制构件产业、胶凝材料高性能化产业，优化提升产能利用水平，形成“突出主业、适度多元”的产业发展格局。

- 打造企业品牌

深化落实企业质量主体责任，加强全面质量管理，培育精益求精的工匠精神，推广应用先进质量管理方法，督促企业建立全员、全过程、全方位的质量管理体系，健全质量追溯体系。引导企业进行品牌创新、品牌管理和品牌经营，培育一批具有较大影响力的品牌企业标杆。

- 打加快提升行业技术水平，补齐发展短板

一是推广应用新技术工艺和产品装备，加强散装水泥设施的标准化、系列化、通用化工作，提高散装水泥装备的技术含量，逐渐向系统化，智能化和大型化方向发展；二是拓宽预拌砂浆应用渠道。

- 推动绿色建材下乡

贯彻落实乡村振兴战略，鼓励各地因地制宜，在扶贫新村建设、农村危房及土坯房改造中积极推广使用散装水泥，提升农村房屋质量。将预拌混凝土搅拌站规划布点适当向县域重点镇倾斜，积极引导预拌混凝土企业建立农村预拌混凝土供应服务体系，着重在县域中心镇推广使用预拌混凝土，实现预拌混凝土下乡。鼓励设备企业研发适合农村运输、装卸和施工的配套设备，努力形成散装水泥绿色产业城乡统筹、一体化发展的新格局。在“百镇建设行动”试点镇、特色小城镇的基础设施和住房建设中大力推广使用预拌混凝土、预拌砂浆、预制构件。

本规划执行后，任何单位及个人均不能在规划范围内建设现场搅拌站；本规划建议不把混凝土、砂浆列为招商引资项目。

- 规划总指标

依据本次规划的内容，全市到2025年末应达到如下发展目标：

- 水泥生产企业散装水泥供应能力满足市场需求；

- 散装水泥使用量达到377.66万吨，散装水泥使用率达到60.6%，散装水泥使用率年均提高1.8个百分点；

- 2025年绿色环保搅拌站完成评价率达到60%以上，其中20%的搅拌站达到三星标准，30%的搅拌站达到二星标准，10%的搅拌站达到一星标准。

- 预拌混凝土产能达到2350万立方米，产量达到653万立方米，产能利用率达到27.78%。

- 预拌砂浆产能达到300万吨，其中湿拌砂浆产能达到240万立方米，预拌干混砂浆产能达到80万吨，产量达到119万吨。

- 农村散装水泥销售量达到104.86万吨，水泥散装率达到37.5%，年均增长1.5个百分点。

- 分年度规划目标

- 散装水泥生产量分年度规划预测

为响应国家省市环境保护的要求，我市实行水泥生产企业错峰停产的实施方案，全市水泥生产企业散装水泥产量从2019年的421.8万吨减少到2025年的377.66万吨；散装水泥使用率由2019年的49.8%提高到2025年的60.6%；散装水泥使用率年均增长1.8个百分点。详见表4-02

水泥生产企业散装水泥供应能力满足市场需求，力求散装水泥供应能力达到100%。

表4-02  全市散装水泥生产量分年度规划预测

（单位：万吨/%）

| 年度 | 水泥产量（万吨） | 散装水泥产量（万吨） | 散装率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年 | 847.78 | 421.80 | 49.8 | —— |
| 2020年 | 805.39 | 415.58 | 51.6 |  |
| 2021年 | 765.12 | 408.57 | 53.4 | —— |
| 2022年 | 726.86 | 401.23 | 55.2 | —— |
| 2023年 | 690.52 | 393.6 | 57.0 | —— |
| 2024年 | 656 | 385.73 | 58.8 | —— |
| 2025年 | 623.2 | 377.66 | 60.6 | —— |

- 预拌混凝土产量分年度规划预测

全市预拌混凝土生产能力从2019年的1690万立方米增加至2025年的2350万立方米，预拌混凝土产量由2019年的286.92万立方米增加到2025年的653万立方米；产能利用率为27.78%。

表4-03  全市预拌混凝土分年度产量规划预测

（单位：万立方米/%）

| 年度 | 预拌混凝土产量（万m³） | 产量增长率（%） | 产量增加量（万m³）/年 | 预拌混凝土产能（万m³） | 预拌混凝土产能利用率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年 | 286.92 | --- | --- | 1690 | 16.98 |
| 2020年 | 345.55 | 20.43 | +58.63 | 1840 | 18.78 |
| 2021年 | 426 | 23.28 | +80.45 | 2070 | 20.58 |
| 2022年 | 476.69 | 11.19 | +50.69 | 2130 | 22.38 |
| 2023年 | 565.81 | 18.70 | +89.12 | 2340 | 24.18 |
| 2024年 | 626.12 | 10.66 | +60.31 | 2410 | 25.98 |
| 2025年 | 664 | 6.05 | +37.88 | 2390 | 27.78 |

- 预拌砂浆产量分年度规划预测

全市预拌砂浆生产企业由2019年的5家，规划到2025年达到15家，预拌砂浆产能由2019年的100万吨增加到2025年的300万吨，预拌砂浆产量由2019年的13万吨增加到2025年的119万吨。详见下表4-04

表4-04  全市预拌砂浆分年度指标表

（单位：万吨）

| 年度 | 生产能力（万吨） | 生产量（万吨） | 产量增加量（万吨）/年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019年 | 100 | 13 | -- |
| 2020年 | 140 | 18 | +5 |
| 2021年 | 180 | 28 | +10 |
| 2022年 | 200 | 48 | +20 |
| 2023年 | 240 | 73 | +25 |
| 2024年 | 280 | 105 | +32 |
| 2025年 | 300 | 119 | +14 |

- 农村散装水泥用量分年度规划预测

全市农村散装水泥使用量年均增长1.6%，水泥散装率年均增长1.5个百分点。到2025年，农村散装水泥使用量达到104.86万吨，水泥散装率达到37.5%。详见下表4-05

表4-05  全市农村散装水泥分年度指标表

（单位：万吨/%）

| 年度 | 农村水泥用量（万吨） | 散装水泥用量（万吨） | 农村水泥散装率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年 | 0 | 0 | --- | —— |
| 2020年 | 33.3 | 10 | 30 | —— |
| 2021年 | 50.79 | 16 | 31.5 | —— |
| 2022年 | 75.76 | 25.6 | 33 | —— |
| 2023年 | 118.72 | 40.96 | 34.5 | —— |
| 2024年 | 182.06 | 65.54 | 36 | —— |
| 2025年 | 279.63 | 104.86 | 37.5 | —— |

- 各县（区）规划指标

- 水泥生产企业散装水泥规划指标

由于各县（区）散装水泥发展现状不同，根据2019年底的散装水泥使用率、预拌混凝土产能利用率和农村水泥散装率等情况，以及《广元市散装水泥发展“十三五”规划》等资料，规划2025年全市水泥散装率达到60.6%，全市年均增长1.8个百分点。其中：各县（区）以2019年散装水泥使用率为基础，按照1.8个百分点的增速年均递增。详见下表4-06

表4-06  2025年各县（区）散装水泥规划目标表

（单位：万吨/%）

| 县区 | 2020年 |  | 2021年 |  |  | 2022年 |  |  | 2023年 |  |  | 2024年 |  |  | 2025年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 散装水泥用量 | 散装率（%） |  | 散装水泥用量 | 散装率（%） |  | 散装水泥用量 | 散装率（%） |  | 散装水泥用量 | 散装率（%） |  | 散装水泥用量 | 散装率（%） | 散装水泥用量 | 散装率（%） |
| 苍溪县 | 78.54 | 51.6 |  | 77.22 | 53.4 |  | 75.83 | 55.2 |  | 74.39 | 57.0 |  | 72.9 | 58.8 | 71.38 | 60.6 |
| 旺苍县 | 21.59 | 51.6 |  | 21.34 | 53.4 |  | 20.46 | 55.2 |  | 20.07 | 57.0 |  | 19.67 | 58.8 | 19.26 | 60.6 |
| 利州区 | 226.57 | 51.6 |  | 222.49 | 53.4 |  | 219.48 | 55.2 |  | 215.3 | 57.0 |  | 211 | 58.8 | 206.57 | 60.6 |
| 剑阁县 | 13.3 | 51.6 |  | 13.07 | 53.4 |  | 12.84 | 55.2 |  | 12.6 | 57.0 |  | 12.34 | 58.8 | 12.09 | 60.6 |
| 青川县 | 14.55 | 51.6 |  | 14.3 | 53.4 |  | 14.04 | 55.2 |  | 13.78 | 57.0 |  | 13.5 | 58.8 | 13.22 | 60.6 |
| 昭化区 | 56.93 | 51.6 |  | 55.97 | 53.4 |  | 54.97 | 55.2 |  | 53.92 | 57.0 |  | 52.85 | 58.8 | 51.74 | 60.6 |
| 朝天区 | 4.1 | 51.6 |  | 4.18 | 53.4 |  | 3.61 | 55.2 |  | 3.54 | 57.0 |  | 3.47 | 58.8 | 3.4 | 60.6 |
| 合计 | 415.58 | 51.6 |  | 408.57 | 53.4 |  | 401.23 | 55.2 |  | 393.6 | 57.0 |  | 385.73 | 58.8 | 377.66 | 60.6 |

- 预拌混凝土规划指标

预拌混凝土是在搅拌站生产、通过运输设备送至使用地点的交货时为拌合物的混凝土。《预拌混凝土》（GB/T14902-2012）规定“预拌混凝土从搅拌机卸入搅拌运输车至卸料时的运输时间不宜大于90分钟，如需延长运送时间，则应采取相应的有效技术措施，并应通过试验验证”，因此，预拌混凝土时效性很强，有效运输半径不大，根据各县（区）预拌混凝土产能利用率，合理调整产业结构和布局，2025末，全市预拌混凝土产能利用率达到27.78%。详见下表4-07

表4-07  2025年广元市各县（区）预拌混凝土规划目标表

产量单位：万立方米/%

| 地区 | 2025年生产量（万立方米） | 2025年设计产能（万立方米） | 2025年产能利用率（%） | 2019年产能利用率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苍溪县 | 75.75 | 280 | 27 | 25.67 |
| 旺苍县 | 54.5 | 200 | 27.4 | 7.08 |
| 利州区 | 291.5 | 1050 | 27.8 | 19 |
| 剑阁县 | 34.5 | 120 | 28.8 | 6.92 |
| 青川县 | 42 | 140 | 29.7 | 9.52 |
| 昭化区 | 100.44 | 360 | 27.9 | 3.43 |
| 朝天区 | 54.26 | 200 | 27.13 | 11.45 |
| 合计 | 653 | 2350 | 27.78 | 16.98 |

- 预拌砂浆规划指标

推广预拌砂浆是散装水泥发展的一项重要抓手，在市中心城区已经全面禁止现场搅拌砂浆的情况下，把禁现范围逐步扩大到各县城中心城区，根据县（区）现有产能，适度有序的增加生产企业。

表4-08  2025年各县（区）预拌砂浆规划指标表

（单位：万吨、万立方米/年/个）

| 县（区） | 预拌砂浆规划产能 |  |  | 企业数（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计（万吨/年） | 干混砂浆（万吨） | 湿拌砂浆（万吨） |  |  |
| 苍溪县 | 60 | —— | 60 | 3 |  |
| 旺苍县 | 20 | —— | 20 | 1 |  |
| 利州区 | 140 | 80 | 60 | 7 | 含经开区 |
| 剑阁县 | 20 | —— | 20 | 1 |  |
| 青川县 | 20 | —— | 20 | 1 |  |
| 昭化区 | 20 | —— | 20 | 1 |  |
| 朝天区 | 20 | —— | 20 | 1 |  |
| 合计 | 300 | —— | 220 | 15 |  |

注：湿拌砂浆按照1立方折合1.6吨计算。

- 分项规划

在广元市城市规划区和各县县城规划区范围“禁现”的基础上，继续巩固“禁现”成果，将“禁现”范围扩大到集镇规划区范围。按照“科学规划、有序发展”的原则，支持现有预拌混凝土、预拌砂浆企业向集镇建筑工地和农村农房直接供应，同时，在规划期内对未覆盖区域合理布局站点，重点引导预拌混凝土、预拌砂浆向农村发展，实现散装水泥发展全覆盖。

- 散装水泥推广规划

- 巩固城市散装水泥发展成果，扩大“禁现”范围

规划在广元市中心城区范围“禁现”的基础上，巩固“禁现”成果，将“禁现”范围扩大到其他县区县城规划区范围和重点镇规划区。

- 加强农村“推散”工作，形成农村散装水泥销售网点

农村发展散装水泥，除了要加强宣传、提高农民对散装水泥的认识以外，还得要改善农村对散装水泥的使用条件，比如交通条件和设备设施条件。规划在农村集镇设立散装水泥销售网点，大力支持现有预拌混凝土、预拌砂浆企业向农村的建筑单位和工地直接供应预拌混凝土和预拌砂浆，扩大散装水泥使用范围和使用量。农村散装水泥发展目标详见表5-01《2020—2025年全市农村地区散装水泥销售网点规划统计表》：

表5-01  2020—2025年全市农村地区散装水泥销售网点规划统计表

| 县区 | 合计（个） | 企业建点数量（个） | 其他投资建点数量（个） | 所在镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苍溪县 | 5 | 1 | 4 | 五龙镇、岳东镇、龙王镇、歧坪镇、东溪镇 |
| 旺苍县 | 3 | 1 | 2 | 国华镇、白水镇、英萃镇 |
| 利州区 | —— | —— | —— | —— |
| 剑阁县 | 2 | 1 | 1 | 普安镇、白龙镇 |
| 青川县 | 1 | —— | 1 | 凉水镇 |
| 昭化区 | 5 | 1 | 4 | 红岩镇、卫子镇、王家镇、虎跳镇、射箭镇 |
| 朝天区 | 4 | 1 | 3 | 水磨镇、临溪镇、青林乡、两河口乡 |
| 合计 | 20 | 5 | 15 | —— |

- 水泥生产企业散装水泥发展规划

- 严格控制新增水泥产能，执行等量淘汰落后产能

严格控制水泥产能的扩张，以重点改造现有企业为主，不再新增产能；在满足本地区水泥需求的同时也可兼顾周边地区的需要，现有水泥生产企业（包括水泥粉磨站，下同）必须配置散装水泥发放设施和一定数量的散装水泥运输装备。扩建或改建的水泥生产企业，必须按照旋窑生产线散装设施能力50％以上、改建的立窑生产线散装设施能力20％以上的要求进行设计和同步建设。逐步淘汰复合32.25水泥，鼓励生产和使用42.5及以上等级水泥、纯硅酸盐水泥。

- 增加散装水泥销售量，提高水泥散装率

水泥生产企业应把绿色发展、循环发展、低碳发展作为基本途径，推进煤矸石、矿渣等大宗固体废弃物综合利用。充分认识推广散装水泥对减少粉尘污染和雾霾天气的重要作用，发展散装水泥销售网点，增加散装水泥物流设施设备，为散装水泥销售网点提供容器和设备，到2025年水泥生产企业水泥散装率达到60.6%。

表5-02  水泥生产企业散装水泥发展一览表

（单位：万吨/年）

| 序号 | 县(区) | 企业名称 | 2025年散装水泥供应量 | 2025年水泥生产量 | 散装率% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旺苍县 | 旺苍川煤水泥有限责任公司 | 86.86 | 143.34 | 60.6 | 原卢家坝水泥厂 |
| 2 | 旺苍县 | 旺苍县匡山水泥有限公司 | 26.44 | 43.63 | 60.6 | —— |
| 3 | 剑阁县 | 四川川煤水泥股份有限责任公司 | 22.66 | 37.39 | 60.6 | 原广旺剑门水泥有限公司 |
| 4 | 朝天区 | 广元海螺水泥有限责任公司 | 192.6 | 317.82 | 60.6 | —— |
| 5 | 利州区 | 高力水泥实业有限公司 | 49.1 | 81.02 | 60.6 | —— |
|  | 合计 | 5个 | 377.66 | 623.2 | 60.6 | —— |

- 预拌混凝土发展规划

- 近3年预拌混凝土站混凝土生产量分析

- 全市预拌混凝土生产量分析

2017至2019年预拌混凝土生产量年度比较：最高年度2019年286.92万立方米，最低年度2017年212.6万立方米，平均每年247.81万立方米。如下页表5-03

表5-03  全市近3年预拌混凝土生产量统计一览表

（单位：万立方米/个）

| 年度 | 企业数量（个） | 产能（万立方米） | 年增长比例（%） | 实际产量（万立方米） | 年增长比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 23 | 1610 | —— | 212.6 | —— | —— |
| 2018 | 35 | 1710 | 6.21 | 243.9 | 14.72 | —— |
| 2019 | 38 | 1690 | -1.17 | 286.9 | 17.64 | —— |
| 合计 | —— | —— | —— | 743.4 | --- | —— |

- 利州区预拌混凝土生产量分析

2017至2019年预拌混凝土生产量年度比较：最高年度2019年161.51万立方米，最低年度2017年142.14万立方米，平均每年149.99万立方米。如下表5-04

表5-04  利州区近3年预拌混凝土生产量统计表

（单位：万立方米/个）

| 年度 | 企业数量（个） | 产能（万立方米） | 年增长比例（%） | 实际产量（万立方米） | 年增长比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 12 | 850 | —— | 142.14 | —— |
| 2018 | 11 | 850 | 0 | 146.33 | 2.95 |
| 2019 | 11 | 850 | 0 | 161.51 | 10.37 |
| 合计 | —— | —— | —— | 449.98 | —— |

- 朝天区预拌混凝土生产量分析

2017至2019年预拌混凝土生产量年度比较：最高年度2017年8.59万立方米，最低年度2019年2.29万立方米，平均每年5.89万立方米。如下页表5-05

表5-05  朝天区近3年预拌混凝土生产量统计表

（单位：万立方米/个）

| 年度 | 企业数量（个） | 产能（万立方米） | 年增长比例（%） | 实际产量（万立方米） | 年增长比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2 | 40 | —— | 8.59 | —— | —— |
| 2018 | 2 | 40 | 0 | 6.8 | -20.79 | —— |
| 2019 | 2 | 20 | -50 | 2.29 | -66.34 | 一家企业停产 |
| 合计 | —— | —— | —— | 17.68 | —— | —— |

- 昭化区预拌混凝土生产量分析

2017至2019年预拌混凝土生产量年度比较：最高年度2019年41.77万立方米，最低年度2017年25.6万立方米，平均每年33.84万立方米。如下表5-06

表5-06  昭化区近3年预拌混凝土生产量统计表

（单位：万立方米/个）

| 年度 | 企业数量（个） | 产能（万立方米） | 年增长比例（%） | 实际产量（万立方米） | 年增长比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2 | 320 | 0 | 25.6 | --- |
| 2018 | 2 | 320 | 0 | 34.14 | 33.36 |
| 2019 | 3 | 340 | 6.25 | 41.77 | 22.35 |
| 合计 | —— | —— | —— | 101.51 | —— |

- 剑阁县预拌混凝土生产量分析

2017至2019年，剑阁县2017年未有预拌混凝土企业建成投产，预拌混凝土生产量最高年度为2019年9.17万立方米，最低年度也为2018年4.89万立方米。如下页表5-07

表5-07  剑阁县近3年预拌混凝土生产量统计表

（单位：万立方米/个）

| 年度 | 企业数量（个） | 产能（万立方米） | 年增长比例（%） | 实际产（万立方米） | 年增长比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 0 | 0 | —— | 0 | —— |  |
| 2018 | 2 | 40 | —— | 4.89 | —— |  |
| 2019 | 2 | 40 | 0 | 9.17 | 87.53 |  |
| 合计 | —— | —— | —— | 7.03 | —— |  |

- 青川县预拌混凝土生产量分析

2017至2019年预拌混凝土生产量年度比较：最高年度2018年10.15万立方米，最低年度2019年9.52万立方米，平均每年9.89万立方米。如下表5-08

表5-08  青川县近3年预拌混凝土生产量统计表

（单位：万立方米/个）

| 年度 | 企业数量（个） | 产能（万立方米） | 年增长比例（%） | 实际产（万立方米） | 年增长比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 1 | 80 | —— | 10 | —— | —— |
| 2018 | 4 | 80 | —— | 10.15 | 1.5 | —— |
| 2019 | 5 | 100 | 25 | 9.52 | -6.21 | —— |
| 合计 | —— | —— | —— | 29.67 | —— | —— |

- 旺苍县预拌混凝土生产量分析

2017至2019年预拌混凝土生产量年度比较：最高年度2018年14.72万立方米，最低年度2017年9.5万立方米，平均每年11.85万立方米。如下页表5-09

表5-09 旺苍县近3年预拌混凝土生产量统计表

（单位：万立方米/个）

| 年度 | 企业数量（个） | 产能（万立方米） | 年增长比例（%） | 实际产（万立方米） | 年增长比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 3 | 140 | —— | 9.5 | —— | —— |
| 2018 | 4 | 160 | 12.5 | 14.72 | 54.95 | —— |
| 2019 | 4 | 160 | —— | 11.32 | -23.1 | —— |
| 合计 | —— | —— | —— | 35.54 | —— | —— |

- 苍溪县预拌混凝土生产量分析

2017至2019年预拌混凝土生产量年度比较：最高年度2019年51.34万立方米，最低年度2017年16.77万立方米，平均每年31.67万立方米。如下表5-10

表5-10苍溪县近3年预拌混凝土生产量统计表

（单位：万立方米/个）

| 年度 | 企业数量（个） | 产能（万立方米） | 年增长比例（%） | 实际产量万立方米） | 年增加比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 3 | 180 | —— | 16.77 | —— | —— |
| 2018 | 5 | 220 | 22.2 | 26.89 | 60.35 | —— |
| 2019 | 5 | 180 | -18.2 | 51.34 | 90.93 | 一家停产搬迁 |
| 合计 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— |

- 各区县预拌混凝土产量样板年份对比分析

广元市混凝土市场需求量随着经济发展快慢而上下波动，需求量形成最高年份和最低年份的波峰及波谷，预拌混凝土搅拌站建设属一次性投资的大额资产项目，预拌混凝土搅拌站资质要求净资产不得小于2500万元。预拌混凝土产能规划应覆盖市场需求量的最高年份，因此规划取各区县近3年预拌混凝土产量最高年份作为样板年份进行对比分析，各县区预拌混凝土站混凝土产量样板年份生产量分析如下表5-11：

表5-11  各区县预拌混凝土实际产量样板年份对比分析表

（单位：万立方米）

| 名称 | 样板年生产量（万m³） | 2019年实际产量（万m³） | 占样板年全市比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 利州区 | 161.51 | 161.51 | 56.29 |
| 朝天区 | 8.59 | 2.29 | 1.08 |
| 昭化区 | 41.77 | 41.77 | 14.56 |
| 剑阁县 | 9.17 | 9.17 | 3.20 |
| 青川县 | 10.15 | 9.52 | 3.90 |
| 旺苍县 | 14.72 | 11.32 | 4.64 |
| 苍溪县 | 51.34 | 51.34 | 17.89 |
| 合计 | —— | 286.92 | —— |

从上表可以看出：

- 利州区、昭化区、剑阁县、苍溪县预拌混凝土产量样板年份与2019年实际产量一致，2019年全市预拌混凝土实际产量为286.92万立方米，四县区合计263.79万立方米，是近三年的最高产量，占全市样板年份总产量的91.94%，说明三区混凝土市场管控较好。其中剑阁县2018年之前还未有预拌混凝土企业建成，2018年开始有两家企业投入生产。苍溪县2017年开始有3家混凝土企业开始生产，2019年发展到5家混凝土企业。

- 旺苍县、青川县预拌混凝土产量2018年有上升的趋势，2019年又出现下降，样板年份为2018年，2018年实际产量为243.92万立方米，两县合计20.84万立方米，是近三年的最高产量，占2018年全市产量的8.54%，预拌混凝土产量呈现上下波动的趋势。

- 朝天区预拌混凝土生产量样板年份为2017年8.59万立方米，占2017年全市产量的4.04%，混凝土产量上下波动不大，市场管控较好。

- 各县区样板年混凝土实际产量与2019年实际产量偏差不大，合计差值为5.82万立方米，偏差率小于3%，从整体来看，我市混凝土产量2018年、2019年两年相对平稳发展，2017年全市产量总体有下降的趋势，2018年、2019年稳步回升，故，2025年规划产量可以2019年实际产量作为基数。

- 2025年预拌混凝土需求量预测

预拌混凝土的使用量随着建设工程量的增加而增加，也可通过扩大禁现范围，取缔无资质搅拌站和农村推广预拌混凝土等管理措施，增加预拌混凝土市场需求量。

- 2025年全市预拌混凝土需求量预测

根据广元市各区县近三年预拌混凝土市场需求量变动情况，依据《广元市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》全社会固定资产投资年均增速16%，以年度平均需求量增长率预测各区县年度混凝土需求量。

- 预拌混凝土需求量增长率预测

利州区近三年预拌混凝土需求量逐年增长，走势进入快车道，2020-2025年规划年均需求量增长率为13.43%；2019年朝天区预拌混凝土需求量呈现下降趋势，预拌混凝土产量形成低峰仅达到2.29万立方米；各县通过取缔、整治无资质混凝土搅拌站，进一步规范市场，集镇“禁现”得到落实，规划期内农村市场对预拌混凝土需求量将逐渐增加，在此基础上，2020-2025年各区（县）规划年均需求量增长率呈现较大的差距。预拌混凝土需求量预测详见后页表5-14

表5-14  2025年广元市预拌混凝土需求量预测表

产量单位：万立方米/%

| 区县 | 2025年规划需求量（万m³） | 规划需求量增长率（%/年） | 2025年规划产能（万m³） | 预测基年（2019年）实际产量（万m³/年） | 2017-2019年实际产量最大年度情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最大年度 | 实际产量（万m³/年） |
| 利州区 | 291.5 | 10.34 | 1050 | 161.51 | 2019年 | 161.51 |
| 朝天区 | 54.26 | 69.48 | 200 | 2.29 | 2017年 | 8.59 |
| 昭化区 | 100.5 | 15.75 | 360 | 41.77 | 2019年 | 41.77 |
| 剑阁县 | 34.5 | 24.71 | 120 | 9.17 | 2019年 | 9.17 |
| 青川县 | 42 | 30.72 | 140 | 9.52 | 2018年 | 10.15 |
| 旺苍县 | 54.5 | 29.94 | 200 | 11.32 | 2018年 | 14.72 |
| 苍溪县 | 75.75 | 6.7 | 280 | 51.34 | 2019年 | 53.34 |
| 合计 | 653 | —— | 2350 | 286.92 | —— | 299.25 |

- 预拌混凝土发展规划

- 严格控制新增预拌混凝土产能，调整预拌混凝土产业结构

随着我国经济发展进入转型调整期，商品混凝土需求量的降低，预拌混凝土产能将进一步过剩，为了适应经济发展新常态，规划在全市严格控制预拌混凝土搅拌站总数，禁止同一地区重复建设。企业应根据市场需求，合理降低产能，鼓励现有混凝土企业兼并转移，做精做强。引导预拌混凝土搅拌站向边远乡镇转移，将预拌混凝土使用范围向乡镇、集镇和村庄拓展。

- 加强预拌混凝土、砂浆企业监督管理

市县区住建部门要强化对预拌混凝土企业的监督管理，对预拌混凝土、砂浆生产企业的试验条件、质量体系、售后服务等方面进行跟踪检查，确保产品质量符合要求，要鼓励企业进行技术创新，以提高建设工程质量，延长建筑物使用寿命。

- 扩大禁止现场搅拌混凝土范围

全市预拌混凝土搅拌站布点已覆盖四县三区城区范围，基本具备县区城区范围和部分乡镇，集镇规划区禁止现场搅拌混凝土的条件，规划禁止区为各县区城区规划区和部分乡镇集镇规划区禁止现浇混凝土。

- 大力推广“绿色建材下乡”

农村使用预拌混凝土已显示出质量和经济优势，预拌混凝土进入农村的前提条件是乡道、村道应满足混凝土搅拌车的通行，今后乡村道路设计和施工应满足混凝土搅拌车的通行，各级政府、规划、建设、交通、公安、国土主管部门应支持农村使用预拌混凝土，提供保障措施。

- 规划预拌混凝土站点类型

本次规划预拌混凝土站点分为四种类型，分别为：保留站点、新建站点、预留站点、搬迁（取缔）站点。

（1）规划保留站点：有资质的合法站点，在规划中保留。

（2）新建站：正在建设的站点且规划、国土手续完善的，在规划中保留，以及根据城市发展禁现范围需要新建站点。

（3）规划预留站点：根据各区县预拌混凝土的需求，综合考虑城市和集镇禁现、农村推广预拌混凝土和市场竞争等因素规划预留站点。该类站点产能数据纳入规划期全市产能利用率计算。

（4）搬迁（取缔）站点：处于人口密集、自然保护区、风景名胜区等范围内站点，需要另外选址搬迁，不符合规范的站点可考虑取缔。

- 6、预拌混凝土搅拌站布局规划

- 规划布点原则

- 在维护预拌混凝土市场健康发展的前提下，适当增加预拌混凝土站数量及产能，有利于促进预拌混凝土市场良性竞争，保持预拌混凝土市场价格稳定；

- 为了满足集镇和农村推广预拌混凝土的需要，在城市规划区外增加面向集镇和农村的预拌混凝土站点；

- 预拌混凝土站点规划应保障各地区预拌混凝土市场平衡；

- 本规划图纸确定的新增站点和备选站点为区域位置，在建设前应按照各区县城乡规划、土地利用总体规划进行具体点位的选址，同时必须进行环境影响评价，经主管行政部门批准，才能进行建设；

- 规划保留的预拌混凝土站点随着城市建设，对城乡规划有影响的站点应按照城市规划迁出现址；

- 规划保留的预拌混凝土站点扩大生产规模，增加预拌砂浆项目，应符合各区县城乡规划、土地利用总体规划，并进行环境影响评价，经主管行政部门批准，才能进行扩建。

- 预拌混凝土搅拌站点布置

全市预拌混凝土搅拌站总数控制在50家。

保留预拌混凝土搅拌站38家，其中：利州区14家（含经开区6家），其中3家2020年已投产；昭化区3家；朝天区3家，其中1家2020年投产；苍溪县5家；旺苍县4家；青川县7家，其中2家2020年投产；剑阁县2家。

新建、预留预拌混凝土搅拌站12家，其中

苍溪县预留3家，位于苍溪县歧坪镇、龙山镇、东溪镇；

朝天区新建1家，位于朝天区曾家镇中柏村；预留1个，位于朝天区沙河镇；

昭化区预留1家，位于昭化区太公镇；

剑阁县新建2家，位于剑阁县开封镇、剑阁县鹤龄镇永兴村；预留2家，位于剑阁县柳沟镇、公兴镇；

旺苍县预留2家，位于旺苍县双汇镇、木门镇。

具体位置建设立项时按照城市规划选址。

表5-15  预拌混凝土搅拌站数量规划一览表

（单位：个）

| 序号 | 区县 | 总站数（个） | 保留站点（个） | 新建站点（个） | 迁建站点（个） | 预留站点（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍溪县 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | — |
| 2 | 旺苍县 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | — |
| 3 | 利州区 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | 剑阁县 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | — |
| 5 | 青川县 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | 昭化区 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | — |
| 7 | 朝天区 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | — |
| 8 | 合计 | 50 | 38 | 3 | 0 | 9 | — |

2025年全市预拌混凝土规划年设计生产能力2350万立方米，规划混凝土生产量653万立方米，能效比27.78%。

图5-01  市域预拌混凝土搅拌站布局规划示意图

表5-16  预拌混凝土搅拌站规划布局及发展目标一览表

（单位：万立方米/年）

| 序号 | 县区 | 企业名称 | 站名 | 站址 | 设计产能年 | 2025年规划产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 利州区 | 四川西南商品混凝土有限公司 | 利州河西站 | 利州区河西办事处 | 80 | 22.2 | 混凝土、干混砂浆 |
| 2 | 利州区 | 广元市天宇商品混凝土有限公司 | 利州河西站 | 利州区河西办事处 | 60 | 16.6 | 混凝土 |
| 3 | 利州区 | 广元市万龙商品混凝土有限公司 | 利州河西站 | 利州区河西办事处 | 80 | 22.3 | 混凝土 |
| 4 | 利州区 | 广元市汉远建材有限公司 | 利州河西站 | 利州区河西办事处 | 50 | 14 | 混凝土 |
| 5 | 利州区 | 广元市广大建材有限公司 | 利州大石站 | 广元市利州区大石镇 | 80 | 22 | 混凝土 |
| 6 | 利州区 | 广元市翰源建材有限公司 | 利州荣山站 | 广元市利州区荣山镇泉坝村五组 | 20 | 5.5 | 混凝土 |
| 7 | 利州区 | 广元市万力商品混凝土有限公司 | 利州赤化站 | 广元市利州区赤化镇石羊村6组 | 100 | 27.7 | 混凝土 |
| 8 | 利州区 | 广元市坤山矿业有限公司 | 利州宝轮站 | 广元市宝轮镇老林村 | 80 | 22.3 | 混凝土 |
| 9 | 经开区 | 广元市唯中商品混凝土有限公司 | 经开袁家坝站 | 广元市经济开发区袁家坝办事处南陵村4组 | 100 | 28 | 混凝土 |
| 10 | 经开区 | 广元市万方商品混凝土有限公司 | 经开石龙站 | 广元经济开发区石龙工业园 | 60 | 17 | 混凝土 |
| 11 | 经开区 | 广元市城建商品混凝土有限公司 | 经开袁家坝站 | 广元市经济开发区袁家坝街道办事处 | 120 | 32.3 | 混凝土 |
| 12 | 经开区 | 广元市卓远商品混凝土有限公司 | 经开石龙站 | 广元经济技术开发区石龙工业园 | 100 | 28 | 混凝土 |
| 13 | 经开区 | 广元市三瑞科技有限公司 | 经开区石龙站 | 广元经济开发区石龙工业园 | 60 | 16.6 | 混凝土 |
| 14 | 经开区 | 广元市伟瑞新型建材有限公司 | 经开区袁家坝站 | 广元市经济开发区袁家坝工业园 | 60 | 17 | 混凝土 |
| 15 | 昭化区 | 广元市同立商品混凝土有限公司 | 昭化鸭浮站 | 昭化区昭化镇鸭浮村5组 | 300 | 83.37 | 混凝土 |
| 16 | 昭化区 | 广元市威元建材有限公司 | 昭化元坝站 | 昭化区元坝镇桂花村4组 | 20 | 6 | 混凝土 |
| 17 | 昭化区 | 四川乐邦建材科技有限公司 | 昭化柳桥站 | 广元市昭化区柳桥乡新胜村村民委员会 | 20 | 6.07 | 混凝土 |
| 18 | 昭化区 | 太公镇商品混凝土站 | 昭化太公站 | 广元市昭化区太公镇 | 20 | 5 | 混凝土（预留） |
| 19 | 朝天区 | 广元德瑞混凝土有限责任公司 | 朝天清风站 | 朝天区朝天镇清风村6组 | 20 | 5.43 | 混凝土 |
| 20 | 朝天区 | 广元源利商砼有限责任公司 | 朝天蒲家站 | 朝天区沙河镇 | 20 | 5.3 | 混凝土 |
| 21 | 朝天区 | 广元市磊力新型建材有限公司 | 朝天中子站 | 朝天区中子石材城 | 40 | 11.07 | 混凝土 |
| 22 | 朝天区 | 广元瑞生混凝土有限公司 | 朝天曾家站 | 朝天区曾家镇中柏村3组 | 20 | 5.23 | 混凝土（预留） |
| 23 | 朝天区 | 广元海螺商品混凝土有限公司 | 沙河镇站 | 朝天区沙河镇元西村四组 | 100 | 27.23 | 混凝土（预留） |
| 24 | 苍溪县 | 四川钧燕建材有限公司（原双宏） | 苍溪陵江站 | 苍溪县古梁工业园区 | 20 | 5.67 | 混凝土 |
| 25 | 苍溪县 | 苍溪县骐良建材有限公司 | 苍溪古梁站 | 苍溪县陵江镇古梁村（天然气工业园区） | 20 | 5.73 | 混凝土 |
| 26 | 苍溪县 | 四川君宜达建材有限公司 | 苍溪云峰站 | 苍溪县云峰镇石家坝村2组 | 80 | 21.87 | 混凝土 |
| 27 | 苍溪县 | 四川省鑫大鑫混凝土有限公司 | 苍溪元坝站 | 苍溪县元坝镇天井村5组 | 80 | 21.06 | 混凝土 |
| 28 | 苍溪县 | 四川苍溪西南商品混凝土有限公司 | 苍溪陵江站 | 苍溪县陵江镇文焕村8组 | 20 | 5.67 | 混凝土 |
| 29 | 苍溪县 | 苍溪歧坪商品混凝土站 | 苍溪歧坪站 | 苍溪县歧坪镇 | 20 | 5.25 | 混凝土（预留） |
| 30 | 苍溪县 | 广元金信建材有限公司 | 苍溪古梁站 | 苍溪县古梁工业园区 | 20 | 5.25 | 混凝土（预留） |
| 31 | 苍溪县 | 苍溪东溪商品混凝土站 | 苍溪东溪站 | 苍溪县东溪镇 | 20 | 5.25 | 混凝土（预留） |
| 32 | 旺苍县 | 广元市快捷商品混凝土有限公司 | 旺苍嘉川站 | 旺苍县嘉川镇红旗村2组 | 60 | 16.28 | 混凝土（预留） |
| 33 | 旺苍县 | 旺苍县华川建材有限公司 | 旺苍嘉川站 | 旺苍县尚武镇自来村4组 | 20 | 5.5 | 混凝土 |
| 34 | 旺苍县 | 旺苍县新视界建设有限公司 | 旺苍嘉川站 | 旺苍县嘉川镇庆寨村4组 | 60 | 16.3 | 混凝土 |
| 35 | 旺苍县 | 旺苍县龙强建材有限公司 | 旺苍黄洋站 | 旺苍县黄洋镇黄洋村 | 20 | 5.4 | 混凝土 |
| 36 | 旺苍县 | 旺苍双汇商品混凝土站 | 旺苍双汇站 | 旺苍县双汇镇 | 20 | 5.6 | 混凝土（预留） |
| 37 | 旺苍县 | 旺苍木门商品混凝土站 | 旺苍木门站 | 旺苍县木门镇 | 20 | 5.42 | 混凝土（预留） |
| 38 | 青川县 | 青川县聚力商品混凝土公司 | 青川竹园站 | 青川县竹园镇竹园村6组 | 20 | 6 | 混凝土 |
| 39 | 青川县 | 青川县永固商砼有限公司 | 青川三锅站 | 青川县三锅镇东阳村7组 | 20 | 6.2 | 混凝土 |
| 40 | 青川县 | 青川县长文混凝土有限公司 | 青川板桥站 | 青川县板桥乡毛坝村上坝组 | 20 | 5.8 | 混凝土 |
| 41 | 青川县 | 青川县兴达混凝土有限公司 | 青川黄坪站 | 黄坪乡建设村两河口 | 20 | 6.2 | 混凝土 |
| 42 | 青川县 | 青川众合混凝土有限公司 | 青川白家站 | 青川县白家乡佛山村2组 | 20 | 5.9 | 混凝土 |
| 43 | 青川县 | 青川县立昂混凝土有限公司 | 青川竹园站 | 青川县竹园镇竹园社区5组 | 20 | 5.95 | 混凝土 |
| 44 | 青川县 | 青川县弘业商砼有限公司 | 青川青溪站 | 青川县青溪镇 | 20 | 5.9 | 混凝土 |
| 45 | 剑阁县 | 剑阁县恒立商品混凝土有限公司 | 剑阁下寺站 | 剑阁下寺镇剑门工业园区 | 20 | 5.57 | 混凝土 |
| 46 | 剑阁县 | 剑阁县万欣商砼有限公司 | 剑阁普安站 | 剑阁县普安镇碑梁村4组 | 20 | 5.9 | 混凝土 |
| 47 | 剑阁县 | 剑阁县富凯商砼有限公司 | 剑阁县开封站 | 剑阁县开封镇 | 20 | 5.85 | 混凝土（预留） |
| 48 | 剑阁县 | 剑阁县鹤龄镇鹏韵商品混凝土站 | 剑阁鹤龄站 | 剑阁县鹤龄镇 | 20 | 6.1 | 混凝土（预留） |
| 49 | 剑阁县 | 剑阁柳沟商品混凝土1站 | 剑阁柳沟站 | 剑阁县柳沟镇 | 20 | 4.95 | 混凝土（预留） |
| 50 | 剑阁县 | 剑阁公兴商品混凝土站 | 剑阁公兴站 | 剑阁县公兴镇 | 20 | 5.95 | 混凝土（预留） |
| 合计 |  | 50家企业 | 50家站 |  | 2350 | 653 |  |
| 注 1：各县区规划预留混凝土搅拌站的具体位置，建设立项时按照城市规划选址。 2：市域内预拌混凝土和砂浆站共10家，其中利州区2家，经开区3家，剑阁县1家，苍溪县3家，旺苍县1家、。 |  |  |  |  |  |  |  |

（3）规划期末对城市建设有影响的站点

城市规划区内所保留的站点，随着城市建设范围的扩大，站址用地性质发生改变，此类站点应服从城市规划迁出现址。

- 预拌混凝土站建设时序规划

根据各区县实际情况，分期安排建设时序。

表5-17 广元市规划预拌混凝土站建设时序一览表

单位：万立方米

| 序号 | 县(区) | 预拌混凝土站名称 | 站址 | 产能（万立方米/年） | 建成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朝天区2家 | 广元瑞生混凝土有限公司 | 朝天曾家站 | 20 | 预留站点 |
| 2 |  | 广元海螺商砼有限公司 | 朝天区沙河镇 | 100 | 预留站点 |
| 3 | 昭化区1家 | 昭化区太公商品混凝土站 | 昭化区太公镇 | 20 | 预留站点 |
| 4 | 旺苍县2家 | 旺苍县双汇商品混凝土站 | 旺苍县双汇镇 | 20 | 预留站点 |
| 5 |  | 旺苍县木门商品混凝土站 | 旺苍县木门镇 | 20 | 预留站点 |
| 6 | 剑阁县4家 | 剑阁县富凯商砼有限公司 | 剑阁县国光乡五爱村 | 20 | 预留站点 |
| 7 |  | 剑阁县柳沟商品混凝土站 | 剑阁县柳沟镇 | 20 | 预留站点 |
| 8 |  | 剑阁县公兴商品混凝土站 | 剑阁县公兴镇 | 20 | 预留站点 |
| 9 |  | 剑阁县鹤龄镇鹏韵商品混凝土站 | 剑阁县鹤龄镇 | 20 | 预留站点 |
| 10 | 苍溪县3家 | 苍溪县歧坪商品混凝土和砂浆站 | 苍溪县歧坪镇 | 20 | 预留站点 |
| 11 |  | 广元金信建材有限公司 | 苍溪古梁工业园区 | 20 | 新建站点 |
| 12 |  | 苍溪县东溪商品混凝土站 | 苍溪县东溪镇 | 20 | 预留站点 |
| 13 | 新建、预留合计12个站点 |  |  | 320 |  |

- 预拌混凝土产能利用率规划

2019年，广元市预拌混凝土需求量呈现平稳增长态势，全市预拌混凝土实际产量比2018年增长了17.63%，产能比2018年降低了20%。

随着广元市新一轮城乡规划修编，城市规划区“禁现”范围的进一步扩大。通过开展全市域内无资质站点清理整顿、规范市政工程全面使用预拌混凝土，以及引导预拌混凝土向集镇和村庄农房建筑拓展等一系列措施，预计在本规划期内全市预拌混凝土需求量将随着经济发展呈平稳上升趋势。

上述措施的实施将提高全市预拌混凝土市场的需求量，使预拌混凝土企业的产能利用率达到合理区间。

- 引导预拌混凝土企业升级转型

预拌混凝土企业应根据市场需求升级转型，合理确定产能，提高工艺降低能耗和成本，保证质量，降低预拌混凝土价格，满足市场需求。

- 划定禁止现场搅拌混凝土范围

全市预预拌混凝土站布点已覆盖四县三区城区范围和部分集镇，划定市中区城市规划区、各县城规划区、集镇规划区内全面实施禁止现场搅拌混凝土。

- 大力推广农村使用预拌混凝土

农村使用预拌混凝土已势在必行，预拌混凝土进入农村的前提条件是乡道、村道应满足混凝土运输车的通行，乡村道路设计和施工应满足通行条件。规划、建设、交通、国土主管部门应支持农村使用预拌混凝土，并提供相应保障。

- 预拌混凝土产量及产能利用率规划

2025年全市规划年混凝土生产量为653万立方米，全市规划年产能为2350万立方米，产能利用率为27.78%。2025年广元市预拌混凝土产能利用规划一览表详见下表5-18。

表5-18  2025年广元市预拌混凝土产能利用规划一览表

单位：万立方米/个

| 地区 | 2025年预拌混凝土产能利用规划 |  |  |  | 2019年预拌混凝土产能利用对比 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规划站点（个） | 规划产量（万m³） | 规划产能（万m³） | 产能利用率（%） | 现状站点（个） | 实际产量（万m³） | 产能（万m³） | 产能利用率（%） |  |
| 苍溪县 | 8 | 75.75 | 280 | 27 | 5 | 51.34 | 200 | 25.67 | —— |
| 旺苍县 | 6 | 54.5 | 200 | 27.4 | 4 | 11.32 | 160 | 7.08 | —— |
| 利州区 | 14 | 291.5 | 1050 | 27.8 | 14 | 161.51 | 850 | 19 | —— |
| 剑阁县 | 6 | 34.5 | 120 | 28.8 | 2 | 9.17 | 20 | 6.92 | —— |
| 青川县 | 7 | 42 | 140 | 29.7 | 7 | 9.52 | 100 | 9.52 | —— |
| 昭化区 | 4 | 100.44 | 360 | 27.9 | 3 | 41.77 | 340 | 3.43 | —— |
| 朝天区 | 5 | 54.26 | 200 | 27.13 | 3 | 2.29 | 20 | 11.45 | —— |
| 合计 | 50 | 653 | 2350 | 27.78 | 38 | 286.92 | 1690 | 16.98 | —— |

- 预拌砂浆搅拌站布局规划

- 规划预拌砂浆站点类型

本次规划预拌砂浆站点分为三种类型，分别为：保留、新建建、新增生产线、预留站点。

- 规划保留站点：经备案的合法站点，在规划中保留。

- 规划新建站点：正在建设的站点且规划、国土手续完善的，在规划中保留。

- 规划预留站点（新增生产线）：根据各县区预拌砂浆的需求，综合考虑城市和集镇禁现、农村推广预拌砂浆和市场竞争等因素规划新增站点。

- 预拌砂浆站点布置

全市预拌砂浆搅拌站总数控制在15家。保留预拌砂浆搅拌站5家，新建1家，新增砂浆生产线3家，预留站点6家（含预留新增生产线）。

利州区、经开区7家，保留原有5家，新增砂浆生产线2家，位于经济技术开发区石龙工业园、利州区河西办事处。

青川县预留1家，位于青川县乔庄镇。

剑阁县规划新建（剑阁县恒立商品混凝土有限公司新增砂浆生产线）1家，位于剑阁下寺镇剑门工业园区。

旺苍县预留新增砂浆生产线1家（旺苍县快捷预拌混凝土、砂浆有限公司），位于旺苍县嘉川镇。

昭化区预留1家，位于昭化区元坝镇柳桥建筑产业园区。

朝天区预留1家，预留站点位于朝天中子工业园区。

苍溪县新建1家（广元金信建材有限公司），位于古梁工业园区，预留2家，预留新增砂浆生产线（四川君宜达建材有限公司），位于苍溪县云峰镇石家坝村，规划预留站点，位于苍溪歧坪镇。

预拌砂浆站规划均以湿拌拌砂浆为主，干混砂浆为辅。

全市规划预拌砂浆年设计生产能力300万方（含干混砂浆），2025年度预拌砂浆规划生产量119万立方米（含干混砂浆）。

图5-02 市域预拌砂浆搅拌站布局规划示意图

表519  预拌砂浆搅拌站布局规划及发展目标一览表

（单位：万吨/年）

| 序号 | 县区 | 企业名称 | 站址 | 预计年生产能力万吨/年 | 2025年规划产量万吨/年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 利州区 | 四川西南商品混凝土有限公司 | 利州区回龙河街道群心村3组 | 20 | 8.5 | 干混砂浆 |
| 2 | 利州区 | 广元市万方预拌砂浆有限公司 | 利州区石龙街办白龙村 | 20 | 7.7 | 干混砂浆 |
| 3 | 利州区 | 广元市宇重建材有限公司 | 利州区石龙街办肖家村4组 | 20 | 8.5 | 干混砂浆 |
| 4 | 利州区 | 广元市三瑞建材有限公司 | 石龙工业园石龙街办白龙社区52号 | 20 | 9 | 湿拌砂浆 |
| 5 | 利州区 | 广元市汉远建材有限公司 | 利州区河西办事处 | 20 | 8 | 预留站点 |
| 6 | 经开区 | 龙德节能环保科技有限公司 | 广元市经济开发区袁家坝工业园 | 20 | 7 | 干混砂浆 |
| 7 | 经开区 | 广元市卓远商品混凝土有限公司 | 广元经济技术开发区石龙工业园 | 20 | 7.3 | 预留站点 |
| 8 | 苍溪县 | 广元金信建材有限公司 | 苍溪县古梁工业园区 | 20 | 8 | 预留站点 |
| 9 | 苍溪县 | 苍溪县歧坪镇预拌砂浆站 | 苍溪县歧坪镇 | 20 | 7.5 | 预留站点 |
| 10 | 苍溪县 | 四川君宜达建材有限公司 | 苍溪县云峰镇石家坝村2组 | 20 | 7.2 | 预留站点 |
| 11 | 剑阁县 | 剑阁县恒立商品混凝土有限公司 | 剑阁下寺镇剑门工业园区 | 20 | 7.8 | 预留站点 |
| 12 | 青川县 | 青川县乔庄预拌砂浆站 | 青川县乔庄镇 | 20 | 7.9 | 预留站点 |
| 13 | 旺苍县 | 旺苍县快捷预拌混凝土有限公司 | 旺苍县嘉川镇 | 20 | 8.5 | 预留站点 |
| 14 | 昭化区 | 昭化建筑产业园预拌砂浆站 | 昭化区柳桥乡建筑产业园 | 20 | 9 | 预留站点 |
| 15 | 朝天区 | 朝天区中子预拌砂浆站 | 朝天区中子工业园区 | 20 | 7 | 预留站点 |
| 16 | 合计 | 15家企业 | 15个站点 | 300 | 119 |  |
| 保留5个站，规划新建1个站，新增生产线2个，预留7个 ，合计15个站 |  |  |  |  |  |  |

- 预拌砂浆站建设时序规划

为有效实施新增预拌砂浆站项目建设，根据各区县实际情况，分期安排建设时序。

表5-20  广元市规划新增砂浆站建设时序一览表

单位：万吨/万立方米／年

| 序号 | 县(区) | 企业或砂浆站名称 | 站址 | 2025年规划砂浆产能 |  |  | 建成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计（万吨/年） | 干混砂浆（万吨/年） | 湿拌砂浆（m³/年） |  |
| 1 | 苍溪县3家 | 广元金信建材有限公司 | 苍溪县古梁工业园区 | 20 | --- | 20 | 预留站点 |
| 2 |  | 四川君宜达建材有限公司 | 苍溪县云峰镇石家坝村 | 20 | --- | 20 | 预留站点 |
| 3 |  | 苍溪县歧坪镇预拌砂浆站 | 苍溪县歧坪镇 | 20 | --- | 20 | 预留站点 |
| 4 | 剑阁县1家 | 剑阁县恒立商品混凝土有限公司 | 剑阁下寺镇剑门工业园区 | 20 | --- | 20 | 预留站点 |
| 5 | 青川县1家 | 青川县乔庄预拌砂浆站 | 青川县乔庄镇 | 20 | --- | 20 | 预留站点 |
| 6 | 旺苍县1家 | 旺苍县快捷预拌混凝土有限公司 | 旺苍县嘉川镇 | 20 | --- | 20 | 预留站点 |
| 7 | 昭化区1家 | 昭化建筑产业园预拌砂浆站 | 昭化区柳桥镇建筑产业园 | 20 | --- | 20 | 预留站点 |
| 8 | 朝天区1家 | 朝天区中子预拌砂浆站 | 朝天区中子工业园区 | 20 | --- | 20 | 预留站点 |
| 9 | 利州区2家 | 广元市卓远商品混凝土有限公司 | 广元经济技术开发区石龙工业园 | 20 | --- | 20 | 预留站点 |
| 10 |  | 广元市汉远建材有限公司 | 广元市利州区河西办事处 | 20 | --- | 20 | 预留站点 |
| 11 | 合计10个站点 |  |  | 200 | 0 | 200 |  |

- 农村散装水泥发展规划

农村推广散装水泥重点是发展预拌混凝土、预拌砂浆、装配式房屋。根据各县区发展，本次规划在各县区大型且条件成熟的集镇，增设固定的有资质的农村预拌混凝土、预拌砂浆搅拌站，具体选址由各县区结合集镇规划和集镇具体发展情况而定。集镇预拌混凝土站基本达到市域全覆盖，随着集镇预拌混凝土站建成，将为全市农村地区提供充足的预拌混凝土。

- 规划保障措施

- 禁现范围和禁现要求

- 禁现范围

结合各县区乡镇行政区划调整改革方案，广元市利州区禁现覆盖区域：东坝街道、嘉陵街道、雪峰街道、南河街道、万缘街道、上西街道、河西街道、龙潭乡、白朝乡、金洞乡、宝轮镇、三堆镇、大石镇、荣山镇；经开区全面禁止现场搅拌；朝天区现覆盖区域:朝天镇、羊木镇、中子镇、沙河镇、曾家镇、两河镇、李家镇、临溪乡、麻柳乡；昭化区禁现覆盖区域:元坝镇、昭化镇、红岩镇、卫子镇、太公镇、虎跳镇、柏林沟镇、王家镇、清水镇。青川县禁现覆盖区域:乔庄镇、竹园镇、建峰镇、七佛乡、凉水镇、大院回族乡、关庄镇、石坝乡、房石镇、曲河乡、乐安镇、蒿溪回族乡、三锅镇、青溪镇、木鱼镇、沙洲镇、骑马乡；剑阁县禁现覆盖区域:下寺镇、剑门关镇、普安镇、江口镇、张王镇、汉阳镇、柳沟镇、姚家镇、盐店镇、龙源镇、鹤龄镇、羊岭镇、樵店乡、杨村镇、木马镇、白龙镇、开封镇、王河镇、元山镇；旺苍县禁现覆盖区域:东河镇、嘉川镇、黄洋镇、三江镇、普济镇、白水镇、木门镇、张华镇、高阳镇、英萃镇、国华镇、双汇镇；苍溪县禁现覆盖区域:陵江镇、东青镇、百利坝镇、元坝镇、歧坪镇、云峰镇、亭子镇、白桥镇、浙水乡。

- 禁现要求

上述禁现范围内，禁止施工现场搅拌混凝土和砂浆。依据《四川省散装水泥管理条例》（第84号）规定使用预拌混凝土、预拌砂浆的建设工程项目，应当适用下列规定:

1、建设单位不得要求施工单位使用袋装水泥;

2、建设工程项目的招标人或者招标代理人应当将使用预拌混凝土、预拌砂浆的要求列人招标文件;

3、设计单位应当按照使用预拌混凝土、预拌砂浆的要求进行设计，并在施工图设计文件中标明等级标准；

4、施工图审查机构对未按照规定标明使用预拌混凝土、预拌砂浆等级的施工图设计文件，不予审查通过;

5、施工单位应当按照施工图设计文件中使用预拌混凝土、预拌砂浆的要求进行施工;

6、工程监理单位应当按照施工图设计文件中使用预拌混凝士、预拌砂浆的要求进行监理。

建设工程项目竣工验收时，应当将项目使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的情况作为竣工验收的内容。

- 分期实施时序

近期：广元市主城区、县（区）城区范围内实施全面禁止现场搅拌混凝土和砂浆；

中期：各县（区）大型重点且条件成熟的乡镇，禁止使用预拌混凝土和砂浆；

远期：全面推广绿色建材下乡，大了发展农村使用预拌混凝土和砂浆。

- 规划实施建议

- 规划的效力

本规划经广元市建设行政主管部门批准后生效，任何单位和个人均应严格执行；

- 规划的调整

在本规划期限内，根据社会经济发展确需调整规划的，各县(区)建设行政主管部门应本着有利于推散工作的原则，在符合国家、省、市相关政策的前提下，提出可行性分析报告，经所在县(区)人民政府审核、批准，报广元市建设行政主管部门审核批准后实施；

- 本规划由广元市建设行政主管部门负责解释；

- 本规划自批准之日起生效。

- 组织保障措施

- 强化组织领导，加快散装水泥发展步伐

推广发展散装水泥，是节能减排，保护环境，提高建设工程质量的一项系统工程，各级政府和住房城乡建设部门要高度重视，要加强对散装水泥工作的领导。未设立散装水泥管理机构的县区要尽快和当地编制部门协商，申请设立散装水泥管理机构，完善散装水泥管理职能，协调解决制约散装水泥发展的重点和难点问题，加快散装水泥发展步伐。

- 严格执行散装水泥发展应用专项规划

广元市散装水泥发展应用专项规划是广元市城市总体规划的组成部分。今后修编城市总体规划时应将预拌混凝土搅拌站和预拌砂浆搅拌站布局纳入规划内容，散装水泥中转配送站布局应符合城市总体规划，使散装水泥建设项目有章可循。强化规划实施的管理工作，对不符合规划布局的站点建设不予审批，确保符合规划的预拌混凝土搅拌站、预拌砂浆搅拌站、散装水泥中转配送站正常的健康发展。

- 坚持依法管理，加大执法力度

认真贯彻实施推广散装水泥发展的相关政策法规，严格贯彻执行《四川省促进散装水泥发展条例》，坚持“依法治散、依法兴散”。各散装水泥机管理构要加强行政管理工作，确保各项政策法规的贯彻落实，散装水泥机构要与有关部门密切配合，开展联合行政执法检查，严肃查处违反规定的行为。

- 抓好绩效考核，巩固争先创优的散装水泥发展局面

为深入贯彻落实国家、省有关散装水泥发展的一系列政策，全面评价各级发展散装水泥的工作业绩，充分调动工作人员的工作积极性，形成争先创优共谋散装水泥发展的新局面，全市各级散装水泥事务中心要严格执行《四川省散装水泥工作绩效考核办法》，全面完成散装水泥基础工作、重点工作和创新工作，形成激励和竞争机制，不断提升各级散装水泥事务中心的责任意识、服务意识、创新意识和竞争意识，以良好的精神风貌把握先机，主动作为，开创散装水泥工作新局面。

1、建立健全散装水泥管理机构，做到有机构，有人员，职责分明，目标明确。

2、层层落实目标责任制，完善市散装水泥事务中心对各区县散装水泥事务中心每年进行绩效考核，确保各项工作任务的完成。

3、加强人才的培养教育工作，抓好散装水泥工作人员相关法律法规的学习教育，不定期举办法律法规和相关专业知识讲座，不断充实专业知识，提高散装水泥工作队伍的整体综合素质，增强行政执法能力，提高业务指导水平和服务质量。

4、加强散装水泥协会的建设，发挥协会在市场开拓、科技推广、行业自律、价格协调、守法经营、诚信服务等方面的作用，为我市散装水泥事业的发展做出积极的贡献。

- 加大宣传力度，提高发展散装水泥的意识

将宣传工作当作一件大事常抓不懈，通过加强宣传，转变观念，提高意识，形成合力，促进发展。

1、在城市房地产开发企业、建筑施工等单位中，利用各种途径和渠道，多层次、多形式的广泛宣传发展散装水泥对节约能源和资源、保护环境、发展循环经济、提高社会综合经济效益等方面的积极作用，提高对发展散装水泥重要性的认识，为发展散装水泥创造良好的氛围。

2、大力推进农村使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆工作，力促市县发展平衡。大力支持农村散装水泥物流设施建设和农村散装水泥销售站点网点建设，主要是利用散装水泥示范村，采取结合工程实例算账对比的方法进行宣传，让用户真正了解有关规定和使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的好处。

3、注重宣传的针对性，重点突出有关部门的宣传，把发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆“三位一体”与城市创卫、环保工作紧密挂钩，引起各级政府和有关部门的重视，特别要加强专题报告和信息报送工作，让有关部门及时了解和掌握发展动态，支持散装水泥事业的发展。

- 实施“科技兴散”战略，提高技术装备水平

加大散装水泥科技资金投入，加强自主创新，注重解决散装水泥装卸方面的技术难题，防止二次污染。提高散装水泥计量装置的科学性和准确性，加快实现散装水泥装备的标准化、系列化、通用化。